2020年度2019年农村改厕资金绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

根据盐财（农）指标[2019]32号相关文件精神，下达我乡2020年度2019年农村改厕资金36万元。主要用于农户改厕360户,。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、资金到位情况分析。2020年度2019年农村改厕资金36万元，于2020年全部到位，资金到位率100%。

2、资金执行情况。资金支出35.99997万元，结余0.00003万元，资金执行率99.99%。

3、资金管理情况。我乡严格执行资金管理制度，根据资金用途据实支付资金，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。环境整治工程水冲式公共厕所座数4座，农户改厕户数490户。

(2)质量指标。项目（工程）验收合格率达到95%，设施正常使用率达到90%。

(3)时效指标。当年项目开工率达到100%，项目完成率达到95%。

(4)成本指标。项目本次投入资金36万元。

2、效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益:卫生厕所合格率达到95%，提高群众生活环境。

(2)生态效益: 粪便综合处理率达到98%。

(3）可持续影响：卫生厕所可持续使用。

3、满意度指标完成情况分析。

群众对农村人居环境整治基础保障工作满意度为96%，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2019年农村改厕资金执行率比较慢。下一步，我乡将提高资金执行率，更好更快的在既定的时间完成各项目，使项目更快的投入达到使用率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分78分。

（二）按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况进行公开。

五、其他需要说明的问题

无