**2020年度2019年美丽村庄**

**建设项目绩效自评报告**

为贯彻落实盐池县发展和改革局《关于批准<盐池县冯记沟乡牛记口子、陈水塘、石井坑美丽村庄项目建设方案>的批复》（盐发改建〔2019〕219号）文件精神，冯记沟乡组织实施牛记口子、陈水塘、石井坑村美丽村庄建设项目经过勘察设计、邀请招标、监管、建设等工作，目前，此项目目前已部分完成竣工，现就该项目建设绩效情况自评总结如下：

1. **绩效目标分解下达情况**

冯记沟乡人民政府牛记口子、陈水塘、石井坑村美丽村庄建设项目年度分配资金100.45万元。2020年实际完成建设内容：陈水塘美丽村庄围墙改造6户；广场建设125平米；绿化围栏421.4米；院落硬化3870平米；路灯安装36套；道路硬化6530.475平米；活动室建设100平米；丁记掌美丽村庄农宅改造38户；排水工程新建检查井22座；环境卫生整治拆除土围墙890米，新建文化广场1000平方米；牛记口子美丽村庄巷道硬化1050米，入户路1144米，安装太阳能路灯59盏，新建文化长廊16个。

**（二）项目立项批复情况**

2019年5月20日，盐池县发展和改革局《关于批准<盐池县冯记沟乡牛记口子、陈水塘、石井坑村美丽村庄项目建设方案>的批复》（盐发改建〔2019〕219号）文件对该项目予以批复，批复主要建设内容为：陈水塘美丽村庄围墙改造6户；广场建设125平米；绿化围栏421.4米；院落硬化3870平米；路灯安装36套；道路硬化6530.475平米；活动室建设100平米；丁记掌美丽村庄农宅改造38户；排水工程新建检查井22座；环境卫生整治拆除土围墙890米，新建文化广场1000平方米；牛记口子美丽村庄巷道硬化1050米，入户路1144米，安装太阳能路灯59盏，新建文化长廊16个。

1. **绩效自评工作开展情况**

该项目绩效评价工作是根据县财政局有关要求开展，我乡从

项目立项开始，在项目实施村，通过现场勘查、查阅相关资料、项目村村民满意度测评，结合自评报告和项目建设实际，按照项目设定评价目标对项目建设进行评价。结合评价，对搜集到的执行建设项目资料进行整理、核实和综合分析，对项目作出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，完成评价报告。

**三、绩效目标自评完成情况分析**

1. **资金投入情况分析以及项目组织实施情况**

1.项目资金到位情况分析。

盐池县冯记沟乡牛记口子、陈水塘、石井坑村美丽村庄项目到位资金100.45万元。

2.项目资金执行情况分析。

盐池县冯记沟乡牛记口子、陈水塘、石井坑村美丽村庄项目支出100.45万元。

1. 项目资金管理情况分析。

1）项目资金执行情况分析。我乡严格执行财政投资评审制度，确保资金专款专用。严格执行专项资金管理制度，对该项目建设资金实行项目单独核算管理，所有经费拨付由县财政全程监管，资金使用没有违规行为并全部用于项目，没有挤占、挪用等情况。

2）项目资金管理情况分析。为保证盐池县冯记沟乡牛记口子、陈水塘、石井坑村美丽村庄项目资金的精准使用，我乡设立专账，专户储存，专户管理，专款专用，封闭运行，严格按照《盐池县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法》执行，做到专款专用，使用合法，杜绝贪污挪用现象发生。项目资金拨付严格按照合同执行，根据项目建设规模及建设进度，由施工单位申报，监理单位核实，建设单位复核，按照合同及进度分期拨付，严格控制付款率，杜绝“超付滞付”现象。

**（二）绩效目标完成情况分析**

1、产出指标完成情况分析。

1）数量指标。本项目期初设置绩效目标5个，实际完成5个，实际完成率100%：陈水塘美丽村庄围墙改造6户；广场建设125平米；绿化围栏421.4米；院落硬化3870平米；路灯安装36套；道路硬化6530.475平米；活动室建设100平米；丁记掌美丽村庄农宅改造38户；排水工程新建检查井22座；环境卫生整治拆除土围墙890米，新建文化广场1000平方米；牛记口子美丽村庄巷道硬化1050米，入户路1144米，安装太阳能路灯59盏，新建文化长廊16个。

2）质量指标。项目验收合格率100%。

3）时效指标。项目完成及时率100%。

4）成本指标。本次投入资金100.45万元。

2、效益指标完成情况分析。

1）经济效益。经济节省率85%。

2）社会效益。受益人口数2177人；解决改善居民生活环境95%。

3）生态效益。环境保护率96%。

4）可持续影响。项目的建设加快推动城乡融合发展、大力实施农村基础设施和公共服务建设，推进乡村治理体系和治理能力现代化，提升农村人居环境工程。

3、满意度指标完成情况分析。受益贫困人口满意度95%，受益一般农户满意度95%。

**五、绩效自评结果公开情况。**按照专项资金项目实施公示公开要求，我乡在项目实施招标前、开工前、竣工结算前对项目实施内容、地点、完成情况以及资金结算情况，通过公示牌进行了公示。