2019年农田水利基本建设项目

2020年度绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

根据盐池县财政局盐财（农）指标[2020]7号相关文件精神，下达我乡2020年度2019年秋冬季农田水利基本建设费46.3万元。主要用于支付水旱地深翻旋耕、主干道路新修整修、农路整修、杂草清理、环境整治等，以提高农业综合生产能力和节约利用水资源能力。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、资金到位情况分析。2020年度2019年秋冬季农田水利基本建设费用46.3万元，于2020年全部到位，资金到位率100%。

2、资金执行情况。冯记沟乡水旱地深翻旋耕、主干道路新修整修、农路整修、杂草清理、环境整治等。以当年秋冬季农田水利基本建设主要路线为主，开展环境卫生整治，所经灌区开展主干道路新修整修、农路整修，所有灌区开展渠道清理，由各村自行负责实施水旱地深翻旋耕，由乡政府派验收组实施验收核查并上报，资金支出46.3万元，结余0万元，资金执行率100%。

3、资金管理情况。严格执行财经纪律，组织验收组进行自验，并将验收结果函告相关单位，进行县级验收，验收合格后申请资金。在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，费用分管领导和财务人员分别审核签字，主要领导最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。年初制定水旱地深翻旋耕亩数27000亩，新修维修主干道路5km，整修农渠道路88km，涉及8个行政村全覆盖。

(2)质量指标。年初规定秋冬季农田水利基本建设质量达到次年节水滴灌种植需要。

(3)时效指标。在年初计划的时间内按期完成。

(4)成本指标。机械费、修路费、人工费等共46.3万元。

2、效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。农业生产能力增效。

(2)社会效益。提高农业综合生产能力和节约利用水资源能力。

(3)生态效益。生活环境持续改善。

(4)可持续影响。持续改善农田水利可持续发展。

3、满意度指标完成情况分析。

群众对农田水利基本建设满意度为95%以上，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年度我乡农田水利基本建设项目达到了预期效果。下一步，我乡将制定更全面的计划，提高资金实用率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分100分。

（二）按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况进行公开。

五、其他需要说明的问题

无