2020年度县级资金支出绩效自评报告

(——节水型社会达标县建设50万）

根据县财政局文件要求，我局组织专门人员对2020年盐池县节水型社会达标县建投预算指标项目认真自评，报告如下：

1. 绩效目标分解下达情况

**（一）县财政下达支付预算和绩效目标情况。**

2020年下达我局盐池县节水型社会达标县建投项目预算指标50万元，主要绩效目标：通过加强节水型社会建设，2020年底，全县用水方式明显改变，用水效率和效益大幅提升，水生态环境明显改善，全社会自觉节水的格局基本形成。

（二）年度中由县级资金安排下达资金预算和绩效情况

2020年1月6日由盐池县财政局下达了《关于批复2020年盐池县部门预算的通知》盐财（预）指标[2020]1号文，其中批复节水型达标县建设50万元，项目内容：居民水表安装270套，节水型公共单位建设8个，节水学校建设4个，节水宣传与推广。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1．项目资金到位情况分析。

县财政到位50万元。

1. 项目资金执行情况分析。

项目资金已全部到位，已全部支出。

3．项目资金管理情况分析。

在资金管理方面，我局严格按照国家、自治区财政厅和县财政局等相关部门的资金管理要求，将所有资金纳入国库集中支付，严格按照工程进度支付工程款，确保专款专用，杜绝挪用和挤占资金的现象发生。

1. 总体绩效目标完成情况分析

加强节水型社会建设，通过节水宣传，节水器具更新改造和推广应用，节水型学校、节水型机关单位和节水型小区建成。全县用水方式明显改变，用水效率和效益大幅提升，水生态环境明显改善，全社会自觉节水的意识增强。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1．产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。

完成了9所学校、2个公共机关单位、9个街道社区用水器具更换，共更换安装各种水龙头997个、脚踏阀203个、感应器347套；对26个老旧小区1620户改装了高精度水表；节水宣传专题片1部，节水宣传品制作2.26万个。

1. 质量指标。

无质量问题，项目验收合格率100%。

1. 时效指标。

项目完成及时率100%

1. 成本指标。

项目建成总成本100万元。

2．效益指标完成情况分析。

通过“进学校、进机关、进企业、进小区、进灌区”节水宣传，节水器具更新改造和推广应用，节水型学校、节水型机关单位和节水型小区建成。全县用水方式明显改变，用水效率和效益大幅提升，水生态环境明显改善，全社会自觉节水的意识增强。

1. 满意度指标完成情况分析。

通过发放问卷调查，90%以上公众节水意识增强，项目投资建设的学校、单位满意度达100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

**（一）自评结果。**绩效评价中，经过对评价资料、财务资料和统计数据的认真分析和核查，2020年部门项目资金绩效自评评价分为100分，自评结果为合格。

**（二）评价结论。**在资金使用方面，严格制定和执行了《盐池县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》及有关水利发展资金管理办法、财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目建设，达到了建设目标。项目投入运行后，全县自觉节水的意识增强，用水方式明显改变，用水效率和效益大幅提升，水生态环境明显改善。

**（三）对评价结果应用和公开情况。**

通过2020年盐池县节水型社会达标县建设项目自评显示项目的产出指标、各项效益指标均达到了预期目标，群众满意度达到100%，项目的实施提高了全社会自觉节水的意识，提升用水效率和效益，为县域节水型社会达标建设奠定了基础，。

五、其他需要说明的问题

无