附件9-1

盐池县2021年地方政府新增一般债券资金项目绩效自评情况的报告

- 绩效目标批复下达情况

（一）年初下达地方政府新增一般债券资金项目资金预算

- 无。

- （二）根据盐池县财政局《关于下达2021年地方政府新增一般债券资金（第二批）预算指标的通知》（盐财（预）指标〔2021〕457号）文件，共下达400万元。

1．产出指标：完成人工乔木林3840亩，完成率100%。

2．效益指标：通过项目的实施，减少水土流失有一定效果；持续发挥生态作用明显。生态环境进一步改善，为县域经济发展、生态旅游产业发展提供生态保障。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1．项目资金到位情况分析

我县2021年地方政府新增一般债券项目资金400万元，全部到位。

- 2．项目资金执行情况分析

地方政府新增一般债券项目资金执行情况。根据盐池县财政局《关于下达2021年地方政府新增一般债券资金（第二批）预算指标的通知》（盐财（预）指标〔2021〕457号）文件，共下达400万元，截止目前，支付313.89万元，支付率78.47%，因部分地块验收未合格，现督促施工方进行补植、加强管护，待再次验收合格后立即支付。

- 3．项目资金管理情况分析

- 严格按照盐池县财政局《关于下达2021年地方政府新增一般债券资金（第二批）预算指标的通知》（盐财（预）指标〔2021〕457号）文件要求执行。

（二）绩效目标完成情况分析

1．产出指标完成情况分析

（1）数量指标

地方政府新增一般债券资金项目（人工乔木林补助面积0.384万亩，全年完成0.384万亩）。

- 质量指标

造林质量达标合格率指标90%，全年完成值100%。

- （3）时效指标

2021年底前计划完成率指标100%，全年完成值100%。

- （4）成本指标

人工乔木林标准1042元/亩，全年完成值100%。

2．效益指标完成情况分析

（1）社会效益

通过新造乔木林生态环境有所改善。

（2）生态效益

通过新造乔木林水土流失及土地沙化明显减少。

（3）可持续影响

通过造林推进林业可持续发展效果显著。

3．满意度指标完成情况分析

经调查，群众满意度达到90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目按照年初设定的目标按期完成，未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评98分。评价结果2022年5月31前可自行公开。

五、其他需要说明的问题

无。