供销社老大楼电气线路改造项目2021年度

绩效自评报告

- 绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达供销社老大楼电气线路改造项目资金预算和绩效目标情况。

无。

（二）年度中由县级资金安排供销社老大楼电气线路改造项目资金预算和绩效目标情况。

2021年度中，由县级资金供销社老大楼电气线路改造项目资金22.27万元，一是完成供销社老大楼所有内外部电气线路改造，改善营商环境，美化市容市貌、降低安全事故发生率。 二是项目改造完成后，提升供销社服务社会影响，使老大楼线路能持续使用15年。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

根据盐财预[公共预算]2021年第115号文件要求，2021年度县财下达22.27万元的供销社老大楼电气线路改造资金，用于完成供销社老大楼所有内外部电气线路改造，资金实际到位22.27万元。

- 项目资金执行情况分析。

2021年度，我单位共收到供销社老大楼电气线路改造资金22.27万元，全部用于完成供销社老大楼所有内外部电气线路改造。

- 项目资金管理情况分析。

在资金管理方面，严格按照专项资金管理制度，项目资金管理规范，作到专款专用，专人专户管理，无挤占挪用现象。

(二)绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。指标1：拆除原有电线，17000米；指标2：安装电力电缆，183.81米；指标3：安装配电箱，5台；指标4：安装配线、桥架、配管、线槽，18577.38米；指标5：安装插座、开关，372个；指标6：安装装饰灯，76套；6项达到年初设定目标值。

- 质量指标。指标1：桥架规格镀锌槽式桥架100*50；指标2：电缆，WDZ-YJE-5*10mm2；指标3：装饰灯，带感应指示灯；指标4：配管，PVC-de25；指标5：配线，BV-2.5mm2；指标6：线槽，20*20；指标7：插座，12孔、5孔；指标8：开关，单联、三联；8项均达到年初设定目标值。

- 时效指标。指标1：项目开工至竣工时间自2020年11月23日至2021年1月8日，达到年初设定目标值。

- 成本指标。指标1：拆除原有电线，11560元；指标2：安装电力电缆，15146.61元；指标3：安装配电箱，13314.61元；指标4：安装配线、桥架、配管、线槽，148536.18元；指标5：安装插座、开关，21176.16元；指标6：安装装饰灯，12973.68元；6项指标均达到年初设定目标值。

2、效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。经济效益年初设定值为10分，但供销社老大楼电气线路改造项目不产生经济利益，没有经济效益，所以年末经济效益指标值产生变差，指标值为0，未达到年初设定目标值。

(2)社会效益。供销社服务三农能力提升至90%，达到年初设定目标值。

(3)生态效益。供销社老大楼电气线路改造施工过程对生态的破坏为0，达到年初设定目标值。

(4)可持续影响。项目改造完成后继续使用年限达到15年；达到年初设定目标值。

3、满意度指标完成情况分析。通过对辖区的百姓走访及电话调查，：用户对大楼电气线路改造满意度提升指标≥98%，达到年初设定目标值。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

此次自评，共有1项指标没有达到年初目标值，是效益指标中的经济效益指标，经济效益年初设定值为10分，但供销社老大楼电气线路改造项目不产生经济利益，没有经济效益，所以年末经济效益指标值产生变差，指标值为0，未达到年初设定目标值。

通过此次自评工作，使我单位相关自评人员更加掌握绩效自评的相关制度及指标设置，在今后的自评工作中，尤其在设定年初目标值时，严格按照相关制度要求，综合考虑各方面影响因素，科学合理的设定目标值，不过高或过低的设定目标值。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位会及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，将绩效评价结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点。按照规定日期，将评价结果在盐池县政府门户网站“政府债务和绩效管理”专栏公开，并保持长期公开状态。

五、其他需要说明的问题

无。

盐池县供销合作社联合社

2022年5月24日