盐池县投资促进服务中心

2021吴忠早茶文化节盐池特产馆装修

项目绩效自评报告

根据市委办《关于印发2021吴忠早茶文化节实施方案的通知》精神，在宁夏农特大厦内搭建盐池县特色产品展示展销馆，加大地方农特产品宣传推广，扩大销售。

- 一、绩效目标批复下达情况

2021吴忠早茶文化节盐池特产馆装修项目预算资金12.023万元。绩效目标为按照吴忠市委、市政府，盐池县委、政府的工作部署，在宁夏农特大厦内搭建盐池县特色产品展示展销馆，加大对我县盐池滩羊肉、黄花菜、小杂粮等优质农特产品和二毛裘皮、荞麦壳枕头、鹿血酒等文旅产品的宣传推广，扩大盐池农特产品销售渠道。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1．项目资金到位情况分析。县财政局以（2021）盐财预（公共预算）字第145号下达项目经费12万元，实际到位资金12万元。

2．项目资金执行情况分析。截止2022年1月，2021吴忠早茶文化节盐池特产馆装修项目全部完成，项目资金12万元全部支付。

3．项目资金管理情况分析。项目实施前，按照有关项目管理规定，委托宁夏冠霖装饰工程有限公司设计并装饰装修2021吴忠早茶文化节盐池特产馆。为加强项目资金使用管理，我单位，严格执行“三重一大”制度，大额支出必须会议研究决定，严格执行财务支出规范流程。

（二）绩效目标完成情况分析

1．产出指标完成情况分析

(1)数量指标。在宁夏农特大厦内搭建盐池县特色产品展示展销馆80平米，组织了盐池县对了杂粮食品有限公司、宁夏盐池美雅滩羊裘皮有限公司、宁夏美丽哈巴湖生态旅游开发有限公司等10家企业入驻特产馆，上架产品50余种。

(2)质量指标。按照县委、政府要求和组委会的进度安排，以及协议约定的质量要求，对展馆墙面、顶面进行基层处理，供电线路进行整改，制作岛柜、吧台，墙面展柜，装饰了文化背景墙、宣传牌，安装了照明设备，铺设木地板等。7月10日下午10家企业入驻，完成了所有参展产品布展。

(3)时效指标。特产馆于2021年6月25日开工建设，7月8日完工，县投资促进服务中心组织人员对项目进行了验收。

(4)成本指标。经县财政局审核，项目共完成资金12.023万元，实际支付12万元。

2．效益指标完成情况分析

(1)经济效益。盐池县对了杂粮食品有限公司、宁夏盐池美雅滩羊裘皮有限公司、宁夏美丽哈巴湖生态旅游开发有限公司等10家企业通过入驻盐池特产馆增加了销售收入

(2)社会效益。各企业扩大了对外宣传和销售渠道，带动农业发展。

(3)可持续影响。通过播放宣传片，产品展示等，广泛宣传盐池特色农产品，极大提高盐池农特产品影响力和知名度。

3．满意度指标完成情况分析。广大群众、企业对盐池特产馆的开设满意率达95%以上。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

后期将公开各类展会信息，积极组织我县企业广泛参与各级各类展会，通过特产馆扩大产品宣传和销售。