盐池县投资促进服务中心

《盐池县通用机场“十四五”规划》编制

项目绩效自评报告

根据县委、政府安排部署，由发改局牵头、投资促进服务中心和通用机场管理有限公司负责，委托具备资质的设计单位进行编制。经通用机场管理有限公司多方考察，协商决定由西安科优诚机场设计咨询有限公司编制《盐池县通用机场“十四五”规划》。

- 一、绩效目标批复下达情况

《盐池县通用机场“十四五”规划》编制项目预算资金15万元。绩效目标为完成盐池县通用机场“十四五”发展建设规划，明确盐池通用机场战略定位、发展方向、建设任务等。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1．项目资金到位情况分析。县财政局以（2021）盐财预（公共预算）字第197号下达项目经费8万元，以（2021）盐财预（暂存款）字第096号下达项目经费7万元，共计到位资金15万元。

2．项目资金执行情况分析。截止2022年1月，《盐池县通用机场“十四五”规划》编制项目全部完成，项目资金15万元全部支付，其中2021年10月支付8万元、2022年1月支付7万元。

3．项目资金管理情况分析。项目实施前，经协商西安科优诚机场设计咨询有限公司签订了《盐池县通用机场“十四五”规划项目咨询合同》，约定了编制费用和目标成果。为加强项目资金使用管理，我单位完善了《内控管理制度》，严格执行“三重一大”制度，大额支出必须会议研究决定，严格执行财务支出规范流程。

（二）绩效目标完成情况分析

1．产出指标完成情况分析

(1)数量指标。项目提交了《盐池县通用机场“十四五”规划》成果1份。

(2)质量指标。按照县委、政府要求，提交了《盐池县通用机场“十四五”规划》成果。

(3)时效指标。按照2021年6月—7月提交成果的时效要求，编制单位西安科优诚机场设计咨询有限公司于2021年6月及时提交了《盐池县通用机场“十四五”规划》。

(4)成本指标。共完成项目资金15元。

2．效益指标完成情况分析

(1)经济效益。编制《盐池县通用机场“十四五”规划》，对盐池通用机场进行规划提升，解决机场基础薄弱，产业规模小，集聚效益难等问题，进一步提高盐池县通用机场的服务能力。

(2)社会效益。《盐池县通用机场“十四五”规划》对为了五年盐池通用机场建设，发展航空旅游、航空体育等具有指导意义。

(3)可持续影响。通过规划的实施，可提升盐池县通用机场的定位和影响力。

3．满意度指标完成情况分析。《盐池县通用机场“十四五”规划》获得业界专家，广大群众的一致认可。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

由发改局牵头，通用机场管理有限公司负责按照《盐池县通用机场“十四五”规划》制定的目标任务和发展路径，多方筹措资金，加快规划实施。项目在实施过程中编制单位经过深入调研，确定了编制大纲，多方征求意见建议，召开专家评审会进行评审。