宁夏盐池工业园区区块二（高沙窝北）场地平整工程2021年度绩效自评报告

县财政局：

根据盐池县委、政府的工作部署，我管委会经会议研究决定实施宁夏盐池工业园区区块二（高沙窝北）场地平整工程，现将项目自评总结报告如下：

一、项目概况

盐池县审批服务管理局下达关于批准《宁夏盐池工业园区区块二（高沙窝北）场地平整工程建设方案》的批复（盐审服管发〔2020〕434号）、盐池县审批服务管理局下达关于同意变更宁夏盐池工业园区区块二（高沙窝北）场地平整工程建设内容及概算的批复（盐审服管发〔2021〕331号）立项建设。建设内容：总建筑面积：662944.88m2；总填方量：1872679.70m3；总挖方量：2177652.20m3；余土外运：304972.50m3。

- 二、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达宁夏盐池工业园区区块二（高沙窝北）场地平整工程资金预算和绩效目标情况。

（盐审服管发〔2020〕434号）文下达批复资金：项目核定总投资583.74万元，（盐审服管发〔2021〕331号）文变更批复资金：599.3万元，其中：工程费用575.00万元，其它费用24.3万元。

- 三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

就宁夏盐池工业园区区块二（高沙窝北）场地平整工程盐财（预）指标[2021]457号文预计拨付资金2800000.00元，（2022）盐财预（公共预算）字第115号文预计拨付资金1000000.00元；（2021）盐财预（公共预算）字第248号文预计拨付资金1500000.00元，预计共拨付资金5300,000.00元，实际到位资金共计5300,000.00元，资金到位率100%。

- 项目资金执行情况分析。

- 我管委会共计支付宁夏盐池工业园区区块二（高沙窝北）场地平整工程资金5300,000.00万元。

- 3、项目资金管理情况分析

我管委会对宁夏盐池工业园区区块二（高沙窝北）场地平整工程资金严格按《关于印发<宁夏农村综合改革转移支付资金及项目管理办法>的通知》宁财规发[2019〕20号)有关规定的资金管理制度进行管理，资金使用规范，符合中央和自治区补助资金管理办法的相关规定和要求，资金的支付有完整的审批程序，经党委会议集体决策、相关领导签字审批、相关财务人员审核无误后予以支付。能够做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计核算准确、账务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析。

- 1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。①总建筑面积：662944.88m2；②总填方量：1872679.70m3；③总挖方量：2177652.20m3；④余土外运：304972.50m3。

(2)质量指标。工程还未完工。

(3)时效指标。该项目预计建设期为2020年-2021年，工程还未完工。

(4)成本指标。预计投资成本5993000元，工程还未完工，实际已付款资金5300,000.00元,实际未支付资金351330.72元，项目还未达到预计设定目标。

2、效益指标完成情况分析。

(1)经济效益：招商引资，引企入园。该工程的实施，其经济效益、社会效益都是十分明显，为园区内招商引资、引企入园工作奠定了基础。

(2)社会效益：改善土地结构。合理进行区域土地的规划，对区块场地进行科学合理的土地平整，防止对土层结构造成破坏；该项目可以推动宁夏盐池工业园区区块二（高沙窝北）的 区域建设，将工业园区区块二内实现“五通一平”。

(3)生态效益：提升能源利用，改善薄弱环境。通过场地平整工程，改变盐池工业园区区块二内的基础设 施薄弱现状，营造良好的投资环境。

(4)可持续影响。此项目的实施可以为本县城提供持续的社会效益、生态效益、经济效益，为今后县城经济的发展奠定了长远的基础。

3、满意度指标完成情况分析。针对该项目，我们采取问卷调查的形式，对该项目实施后所涉及的受益群众满意度进行问卷调查，随机发放调查问卷100份，实际回收100份，回收率为100%，问卷统计结果显示，本项目的总体满意度约为90%以上。

4.本项目绩效设定分值为100分，经综合评定得分为87分，评定为良

- 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。

- 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

- （一）应用于本单位进行项目管理的自我评价，促进项目优化管理，作为下一年度部门预算编制参考依据；

- （二）将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据；

- （三）项目主管部门按照财政部门的统一要求信息公，开展社会监督和结果认定工作。

- 六、其他需要说明的问题

该项目在实施督查过程中，未发现重大问题等其他需要说明的问题。

宁夏盐池工业园区管理委员会2022年 5 月 26日