盐池县应急管理局关于

2021年度应急救援指挥通讯能力建设项目

配套资金绩效自评报告

县财政局：

根据《盐池县财政局关于开展2021年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2022〕26号）文件要求，对照绩效自评内容和方法，我局开展了2021年度应急救援指挥通讯能力建设项目配套资金绩效自评工作。现报告如下：

- 绩效目标批复下达情况

2021年县财政局下达我局应急救援指挥通讯能力建设项目配套资金项目资金共一批，金额为81.00万元。用于补齐应急救援能力。

- 绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。盐财预（公共预算）2021第232号文件，下达指标金额81.00万元。

2.项目资金执行情况分析。应急救援指挥通讯能力建设项目配套资金项目资金81.00万元，支付资金0.00万元，主要原因是应急管理厅统一招标采购。

3.项目资金管理情况分析。财务严格执行资金相关管理办法进行账务处理，使应急救援指挥通讯能力建设项目配套资金项目资金合理使用。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。无线自组网1个、370Mhz数字集群网1个，图传无人机1个，未完成应急管理厅统一招标采购。

（2）质量指标。工程完成率，未完成应急管理厅统一招标采购。

（3）时效指标。项目完成时间2021-2022年，已完成。

（4）成本指标。无线自组网57万、370Mhz数字集群网4万、图传无人机20万，未完成应急管理厅统一招标采购。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。提升应急救援指挥能力，未完成应急管理厅统一招标采购。

（2）可持续影响。促进社会和谐稳定，长期。

3.满意度指标完成情况分析。

对服务企业满意度，未完成应急管理厅统一招标采购。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 应急管理厅统一招标采购。下一步按照县财政局有关要求，项目进度进一步提升，按时支付资金。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

- 其他需要说明的问题

无

盐池县应急管理局

2022年5月18日