附件二

2021年度县级项目资金绩效自评报告

（节水型社会达标县建设项目）

- 绩效目标批复下达情况

- 年初批复下达节水型社会达标县建设项目资金预算和绩效目标情况。

2021年初批复下达节水型社会达标县建设项目资金预算50万元，主要绩效目标：通过加强节水型社会建设，2021年底，全县用水方式明显改变，用水效率和效益大幅提升，水生态环境明显改善，全社会自觉节水的格局基本形成，稳步建成节水型社会建设达标县。

- 年度中由县级资金安排下达节水型社会达标县建设项目资金预算和绩效目标情况。

2021年1月21日由盐池县财政局下达了《关于批复2021年盐池县部门预算的通知》盐财（预）指标〔2020〕1号文，其中批复节水型达标县建设50万元，项目内容：居民水表安装270套，节水型公共单位建设8个，节水学校建设4个，节水宣传与推广。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

县财政到位50万元。

- 项目资金执行情况分析。

项目资金已全部到位，现支出478954元。

- 项目资金管理情况分析。

在资金管理方面，我局严格按照国家、自治区财政厅和县财政局等相关部门的资金管理要求，将所有资金纳入国库集中支付，严格按照工程进度支付工程款，确保专款专用，杜绝挪用和挤占资金的现象发生。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

加强节水型社会建设，通过节水宣传，节水器具更新改造和推广应用，节水型学校、节水型机关单位和节水型小区建成。全县用水方式明显改变，用水效率和效益大幅提升，水生态环境明显改善，全社会自觉节水的意识增强。

（三）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。

完成了4个老旧小区共计71户水表及配套设施的安装，共更换高精度水表、锁闭阀、闸阀各71套；公共卫生间节水器具共更换652套，其中壁式节水水龙头50套、台面抬起式水龙头共计187套、蹲便器共计330套、小便池感应阀门共计85套；节水宣传共计10余次。

(2)质量指标。

无质量问题，项目验收合格率100%。由于节水型社会提前一年验收，需要资金支持，绩效指标1和指标2资金有缩减，所以绩效指标有变动，高精度水表安装完成率24%，节水器具安装完成率35%，宣传及考核验收完成率100%，并圆满建成节水型社会达标县。

(3)时效指标。

项目完成及时率100%

- 成本指标。

项目建成总成本50万元。

2、效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。

节约水费18万元。

(2)社会效益。

各单位重视，多部门联动，密切配合，引导全社会增强珍惜水、爱护水、节约水意识。全县用水方式明显改变，用水效率和效益大幅提升，水生态环境明显改善，全社会自觉节约水的意识增强，节约5万方水。

(3)可持续影响。

节水型社会建设能增强全社会的节水意识，时时处处把节水的政策法规贯彻到社会的各行业，时时让节水的观念落实到全社会的每个人。节水型社会建设可以不提高水利用率，使水资源的利用符合可持续发展的原则。

(4)满意度指标完成情况分析。

通过发放问卷调查，93%以上公众节水意识增强，项目投资建设的学校、单位满意度达100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）自评结果。绩效评价中，经过对评价资料、财务资料和统计数据的认真分析和核查，2021年部门项目资金绩效自评评价分为99.6分，自评结果为合格。

（二）评价结论。在资金使用方面，严格制定和执行了《盐池县财政资金使用管理办法》及有关水利发展资金管理办法、财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目建设，达到了建设目标。项目投入运行后，全县自觉节水的意识增强，用水方式明显改变，用水效率和效益大幅提升，水生态环境明显改善。

（三）对评价结果应用和公开情况。

通过2021年盐池县节水型社会达标县建设项目自评显示项目的产出指标、各项效益指标均达到了预期目标，群众满意度达到100%，项目的实施提高了全社会自觉节水的意识，提升用水效率和效益。

五、其他需要说明的问题

无。