盐  池  县  财  政  局

盐池县2021年度农村综合改革转移

支付项目(监理服务）绩效自评报告

县财政局：

为进一步贯彻《盐池县全面实施预算绩效管理的实施方案（盐党办发〔2019〕75号），推进落实我单位绩效主体责任，根据《盐池县财政局关于2021年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2022〕26号）文件精神，为了切实做好我县2021年农村综合改革各项任务的落实工作，扎实推进社会主义新农村建设，提高农村公益事业财政奖补项目工程质量，规范监理工作，， 2021 年度我县共安排农村综合改革转移支付财政奖补项目监理费50万元， 现将项目绩效自评报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

根据盐财（预）指标〔2021〕1号文件要求,2021年共安排我县农村综合改革转移支付财政奖补项目监理费50万元。

该项目计划完成

二、绩效目标自评完成情况

（一）资金投入情况

安排我县农村综合改革转移支付中央资金3082万元、自治区资金 2818万元巳全部到位，我县严格按照转移支付资金管理办法使用，并积极做好项目进度监管，加强对该项目资金的管理，无超支及挪用情况。

（二）总体绩效目标完成情况

l、2021年共完成农村综合改革转移支付农村公益事业项目55 个，投资4000 万元，完成100%。共完成 ：混凝土道路56.7公里；安装太阳能路灯2776盏；新建文化广场1处，1000平方米；场地硬化42807平方米；新建冲水式公厕2座；新修排水边沟1187米。新建树池470个，围墙385米，安装木质凉亭1座，木栅栏3146米，墙体美化10710平米，设置围树座椅6座。新建木廊架21米，新建混凝土树池350立方米，设置体育漫画宣传牌27米，砌筑护坡6594.4平方米。。

2、批复麻黄山乡李源畔村红色美丽村庄建设项目1个，投资400万元，截至目前完成投资247.12万元，完成总投资62%（根据盐党办报〔2021〕3号有关要求，该项目分两年实施）。完成：1、红色党建示范村村部改造，其中外墙涂料粉刷681平米、围栏改造174米、室内改造330平米；2、盐池县委旧址修缮工程，室内装修改造面积115m。1、2号窑洞为生活场景复原，3号密洞为县委办公场景复原，4号窑洞为会议场景复原。室外院落改造675.36平米，增加石磨、纺线机、景观灯、室外栏杆38米、窑洞外墙351.5平米、 增加室外壁灯4盏；3、革命旧址提升基础装修工程:外墙做旧粉刷1047.2平米；室外广场硬化13451平米。1、2号窑洞为廉政教育基础装修工程66.06平米；3-8号窑洞为革命旧址提升基础装修工程246.28平米；4、革命餐厅及党校装修工程：新砌筑隔墙30.96平米，地面工程180平米，顶面工程180平米，墙面工程270平米，电气工程180平米，厨房设备5套，多媒体设备1套，家具56套。

3、 2019 年批复村集体经济发展项目15个，完成投资1500万元，分别为：花马池镇八岔梁村、红沟梁村滩羊养殖项目，高利乌苏村肉牛养殖项目；大水坑镇柳条井村、红井子村滩羊养殖项目；惠安堡镇杏树梁村、四股泉肉牛养殖项目、隰宁堡村滩羊养殖项目；高沙窝镇李庄子村生猪养殖项目；王乐井乡牛记圈村、双疙瘩村滩羊养殖项目；青山乡郝家台村畜牧微量元素舔砖加工项目；冯记沟乡汪水塘村滩羊养殖项目；麻黄山乡管记掌村肉牛养殖项目，李源畔村滩羊养殖项目。2021年批复我县扶持壮大村级集体经济发展15个项目实施村已正常运行。

三、绩效目标完成情况

1、产出指标完成情况

（1）产出指标：根据年初拟定的绩效目标值，农村公益事业和15个村集体经济发展项目全部完成建设任务，红色美丽村庄完成62%。

（2）质量指标：农村公益事业和15个村集体经济发展项目均已通过竣工验收，合格率达到100%。

（3）时效指标：农村公益事业、红色美丽村庄和15个村集体经济发展项目均在拟定的建设工期前完工，并通过验收。红色美丽村庄未完工，未验收。

（4）成本指标：已完成的建设项目均按批复及施工合同实施，未超出预算控制价。

2、效益指标完成情况

（1）经济效益：保障农村道路畅通，减少农产品运输成本，农村经济发展水平明显提高，村集体收入明显增加。

（2）社会效益：村级公益事业发展水平及村容村貌明显改善，项目村基层党组织凝聚力有所增强。

（3）生态效益：道路扬沙情况有效减少，农村生态环境有效改善。

（4）可持续影响：通过道路及村庄亮化建设，可保障居民外出安全，进一步提升农村产业基础设施水平。

3、满意度指标完成情况

通过项目的实施，进一步提升了项目村群众和村干部的满意度，极大的改善了项目村的生产生活条件，让广大群众切实感受到了党和政府对他们的关怀。

四、取得经验

（一）材民自愿、因地制宜、量力而行、合理规划是基础。农村综合改革转移支付项目建设必须以解决农民最急需、最迫切、受益最直接的事情入手，充分尊重农民的意愿，必须在村民自愿的前提下坚持因地制宜、量力而行：合理规划，确保建设取得实效。

（二）领导重视、机构健全是关键：项目建设工作：从宣传发动、组织申报、到组织实施，督促指导、监督管理，再到组织验收，日常养护管理等，都得到领导的重视和健全的机构加以保障。

（三）多层次的资金投入是保障。村容村貌整治作为新农村建设的重要组成部分，要按统筹城乡经济社会发展的要求，采取各级财政投入一点，从而解决资金投入不足与建设需要较大和公共财政无法覆盖农村公共设施建设的矛盾。同时充分调动农民自建家园的积极性，体现新农村建设农民的主体地位。

（四）制度健全，规范管理是重要条件。健全项目专项资金管理办法，工程质量管理：财务管理，财务公开民主理财，民主管理以及农民负担等制度，将农村综合改革转移支付项目纳入规范化管理轨道，是工程建设取得成效的重要条件。

（五）抢抓发展机遇强化推进措施。紧紧抓住中央和自治区财政支持发展村集体经济的有利时机，针对全县大部分村受自然、区位、资源、交通等客观因素影响，发展经营村级集体经济路子较窄的客观实际，坚持把精准选项作为关键环节，积极引导乡镇、把发展村集体经济与促进农业产业化结合起来、与推进落实村党组织书记、村委会主任、村集体经济合作组织负责人“一肩挑”工作结合起来，立足资源禀赋，围绕产业带动型、资源开发型、联合发展型等模式，精准选村，精准选项目。对确定的发展项目，县委书记、组织部长逐村“问诊把脉”鼓气加压。下一步，我们将在思想认识上再提高，在凝聚力上再加强，在发展路子上再探索，在推进举措上再细化，在监管举措上再强化，坚持规范和提升并举并重，确保农村综合改革转移支付项目落实落细，以实际成效助力乡村振兴。

附件：1.盐池县转移支付区域(农村公益事业）绩效目标自

评表

2.盐池县转移支付区域(红色美丽村庄）绩效目标自评表

3.盐池县转移支付区域(村集体经济发展）绩效目标

自评表

盐池县财政局

2021年3月15日