宁夏回族自治区盐池县公安局

盐池县公安局2021年新增采购道路交通设施项目资金绩效自评报告

县局：

根据《关于开展2021年部门项目支出绩效自评的通知》文件要求，我局对2021年实施的“盐池县公安局2021年道路交通设施经费项目”（以下简称“该项目”）进行了绩效自评，现将自评结果报告如下：

- 项目绩效目标批复下达情况

盐池县公安局2021年道路交通设施经费项目总体绩效目标是通过项目实施，进一步强化了道路交通安全管理，营造了我县安全、文明、畅通的道路交通环境。具体见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装信号灯、测速卡口、电子警察各1处 | 650000 |
|  | 质量指标 | 使道路上的车辆与行人有序通行，实现对道路上的车辆实施检测。 | 100% |
|  | 时效指标 | 采购道路交通设施期间 | 2021年/全年 |
|  | 成本指标 | 采购道路交通设施资金 | 650000 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断增强群众交通安全意识 | 效果显著 |
|  | 可持续影响指标 | 预防道路交通事故，保障群众生命财产安 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障全县人民生命财产安全，提升全县人民安全幸福感 | 100% |

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

该项目预算资金650000元，截止目前项目资金全部到位，到位率100%。

2、项目资金执行情况分析

该项目实际完成投资59.4万元，完成预算的91%，截止目前拨付各项资金59.4万元，资金拨付率100%。

3、项目资金管理情况分析

对该项目资金我局能做到专款专用，严格执行有关财经法规和财务管理制度，会计核算真实完整，项目资金支出和预算用途相符，资金拨付程序规范，定期对资金使用情况进行检查，确保项目资金安全、有效。

- 绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

该项目于2021年3月开始实施，截止5月资金全部支付完成。产出指标完成情况见下表：

指标值与实际完成值对比表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标值 | 实际完 成值 | 实际、预算 对比情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 指标 | 数量指标 | 安装信号灯、测速卡口、电子警察各1处 | 650000元 | 安装信号灯、测速卡口、电子警察各1处 | 完成率100% |
|  | 质量指标 | 使道路上的车辆与行人有序通行，实现对道路上的车辆实施检测。 | 100% | 100% | 完成率100% |
|  | 时效指标 | 采购道路交通设施期间 | 2021年/全年 | 2021年/全年 | 完成率100% |
|  | 成本指标 | 采购道路交通设施资金 | 650000元 | 594150元 | 完成率100% |

2、效益指标完成情况分析

通过安装信号灯、测速卡口、电子警察等交通安全设施，进一步加强城区交通管理，优化道路通行环境，预防和减少道路拥堵及事故发生。

3、满意度指标完成情况分析

城区道路通行条件得到了明显改善，全县国省道路车辆行驶速度明显降低，有效预防了道路交通事故发生，群众满意度大幅提升。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)我局将2021年度道路交通设施经费的绩效评价报告和结果作为2022年改进和提高资金使用效益的依据，提高预算编制质量。

（二）我单位将按财政部门统一要求，对绩效评价情况予以公开。

盐池县公安局

2022年5月19日