盐池高级中学及第二幼儿园运动场

改造工程2021年度绩效自评报告

县财政局：

为进一步贯彻落实《盐池县全面实施预算绩效管理的实施方案》（盐党办发〔2019〕75号），推进落实我单位绩效主体责任，根据《盐池县财政局关于开展2021年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2022〕26号）文件精神，我单位对盐池高级中学及第二幼儿园运动场改造工程进行了自评自查，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

根据盐财〔预〕指标〔2021〕457号文件，盐池高级中学及第二幼儿园运动场改造工程下达210万元，全部为财政拨款。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

盐池高级中学及第二幼儿园运动场改造工程实际到位210万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况

按照该项目使用要求和支付进度全部落实到位。截至目前实际总支出为183.9457万元，剩余资金2022年按工程进度，支付资金执行率87%。

3.项目资金管理情况

项目财务管理制度健全、机构设置明确、会计核算及账务处理符合相关要求。按照项目资金管理办法，项目严格执行了财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。项目资金实际支出183.9457万元，资金开支范围严格按照相关规定及协议执行，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：新建、维修运动场学校2所；高级中学新建运动场1个400米塑胶环形标准跑道；维修第二幼儿园运动场面积2491.13平方米。

（2）质量指标：新建、维修运动场工程质量达标率100%。

（3）时效指标：新建、维修运动场工程按计划竣工率100%；新建、维修运动场工程按计划完成率100%。

（4）成本指标：新建、维修运动场工程总投入资金699.69万元；地方政府新增一般债券支持新建、维修运动场工程专项资金210万元。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益：改善普通高中、学前教育学校办学条件。

（2）可持续影响：使用期限10年。

3.满意度指标完成情况分析

学生满意度、学生家长满意度、教师满意度、学校满意度均达到95%。项目社会效益明显，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目已完成支付，均达到了绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分97分。

（二）我单位将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无

附件:部门项目支出绩效自评表

盐池县教育体育局

2022年5月14日