盐池县融媒体中心

盐池县融媒体中心网络使用费、信息系统

网络安全等级保护测评二级等保费工作

经费项目2021年度绩效自评报告

根据财政局印发的《关于开展2021年度部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2022〕26号）文件要求，现将我中心2021年网络使用费、信息系统网络安全等级保护测评二级等保费项目资金自评报告如下：

- 一、绩效目标批复下达情况

- 年初批复下达预算情况

2021年县财政局拨付网络使用费、信息系统网络安全等级保护测评二级等保费经费55万元。

- 下达预算绩效目标情况。

网络使用费、信息系统网络安全等级保护测评二级等保费项目的绩效目标：按照网络安全等级保护要求，进行信息所在地现场测评，使网络安全达到相应网络安全等级要求进一步提升广播电视安全播出的需求，实现电视播出更好、更快、更安全的运行。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1．项目资金到位情况分析。

网络使用费、信息系统网络安全等级保护测评二级等保费项目资金55万元，已全部下达,到位率100%。

2．项目资金执行情况分析。

用于网络使用费、信息系统网络安全等级保护测评二级等保费网络服务费90000元；系统服务180500元，支付完成率49.18%。

3．项目资金管理情况分析。

- 严格按照资金使用要求，符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：合作网络服务商数量3家；信息系统网络安全等级保护系统1套。

（2）质量指标：网络正常运行率100%；系统正常运行率100%。

（3）时效指标：完成时间2021年全年。

（4）成本指标: 网络服务费90000元；系统服务180500元。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益：确保正常报道天数365天。

（2）可持续影响：100%保证新媒体工作正常开展，发挥主流媒体引导作用。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度：全县群众满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于宁夏黄河云视支付了第一年度黄河云视等保费用，故使本项目经费实际支付金额小于该项年初经费预算金额。下一年度我中心将按照网络安全等级保护要求，加大信息所在地现场测评，使网络安全达到相应网络安全等级要求，进一步提升广播电视安全播出的需求，保障广播电视运行更快、更安全，并进一步提高财政资金使用效率。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 开展绩效自评工作，是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将绩效评价结果在全单位公开，把此次绩效评价结果作为以后年度资金使用的重要依据。

五、其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额。

附：网络使用费、信息系统网络安全等级保护测评二级等保费项目支出绩效自评表

盐池县融媒体中心

2022年5月18日