麻黄山乡2020年农田水利基本建设项目

绩效自评报告

**一、绩效目标批复下达情况**

麻黄山乡2020年农田水利基本建设项目，突出重点，因地制宜，加快农田水利基础设施与改造，加强农村饮水安全工程建设，加大水资源综合利用、生态环境治理和高效节水抗旱力度，加快建设水平梯田。

**二、绩效目标完成情况分析**

**（一）资金投入情况分析**

**1、资金到位情况分析。**2020年农田水利基本建设费用82.86万元，于2021年全部到位，资金到位率100%。

**2、资金执行情况。**麻黄山乡针对农田水利基本建设区域的实际情况，实施秋深翻、新修农路，环境整治等各种措施，着力在农业节水高效，农民大幅增收，农村环境优美上下功夫，持续提升农业综合生产能力，为建设美丽乡村奠定基础。由项目建设区域所在村配合负责实施，由乡政府派验收组实施验收核查并上报，资金支出82.86万元，结余0万元，资金执行率100%。

**3、资金管理情况。**严格执行财经纪律，组织验收组进行自验，并将验收结果函告相关单位，进行县级验收，验收合格后申请资金。在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，费用分管领导和财务人员分别审核签字，主要领导最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

**（二）绩效目标完成情况分析**

**1、产出指标完成情况分析。**

(1)数量指标。年初制定秋深翻亩数14384亩，新修农路42.1公里，环境整治涉及村13个，清理杂草50000平米，老梯田改造提升862亩，现已完成秋深翻亩数14384亩，新修农路31.7公里，13个行政村全覆盖，清理杂草50000平米，老梯田改造提升862亩。

(2)质量指标。年初规定农田建设效果大于90%，实际效果95%。

(3)时效指标。在年初计划的时间内按期完成农田水利基本建设。

(4)成本指标。机械费、人工费共82.86万元。

**2、效益指标完成情况分析。**

(1)经济效益。农田建设使耕地地力得到提升，进一步夯实产业发展基础。

(2)社会效益。提升农户耕地保护意识

(3)生态效益。防止水土流失，有效保障区域内生态安全。

(4)可持续影响。基本遏制区域内水土流失，长效保持基本农田耕地力。

**3、满意度指标完成情况分析。**

群众对农田建设满意度为98%以上，达到了预期效果。

**三、其他需要说明的问题。**无