麻黄山乡2021年农村综合改革转移支付

项目绩效自评报告

为进一步改善我乡群众生产生活环境，方便群众日常生产生活出行，改善农村基础设施，提高群众生活质量，盐池县麻黄山乡人民政府组织实施了麻黄山乡2021年农村综合改革转移支付项目。目前，此项目已全面竣工，现就项目资金绩效情况报告如下：

一、**项目概况**

该项目位于麻黄山乡何新庄、李塬畔、井滩子、下高窑、管记掌、后洼、黄羊岭村，主要建设内容包括硬化路、路灯、广场硬化、护坡、公厕、边沟等。项目于2021年6月开工建设，2021年11月完成全部建设内容。

1. **绩效目标分解下达情况**

**分解下达情况：**县财政局分解下达预算2021年县财政配套资金535.98万元。

**绩效目标情况：**1.新建硬化路4.6公里；2.路灯221盏；3.公厕1座；4.护坡5256平米；5.广场硬化7765平米。项目验收合格率100%、服务对象满意度98%以上。

**三、绩效目标完成情况**

**（一）资金投入情况分析**

1、项目资金到位情况：项目资金到位535.98万元，到位率100%。

2、项目资金执行情况：项目批复总资金535.98万元，结算资金535.98万元，目前已全部完成支付。

1. **总体绩效目标完成情况分析**

我乡对该项目实施，严格按照项目绩效目标落实，确保了项目的规范、有序、稳步、快速地推进。该项目资金及时足额到位，管理制度得到了有效执行，项目绩效目标全面完成，对我乡基础设施建设发展起到了积极的推动作用，最大限度地发挥财政资金的使用效益。

**绩效指标完成情况分析**

**产出指标完成情况：**

数量指标：1.新建硬化路4.6公里；2.路灯221盏；3.公厕1座；4.护坡5256平米；5.广场硬化7765平米。

质量指标：我乡作为项目主体责任单位，在项目实施过程中，严格执行项目管理，明确责任范围，落实主体责任，强化质量管理，控制资金安全，项目质量验收合格率达到100%。

时效指标：依据项目立项批复，于2021年6月开工建设，2021年11月完成全部建设内容。

成本指标：本项目成本控制上，严格执行政府投资项目管理办法，项目成本均控制在绩效目标之内。

1. **效益指标完成情况：**

（1）基础设施明显改善。该项目的实施，新建了硬化道路、路灯、广场、护坡等设施，完善了我乡基础设施短板，方便了群众日常生产出行。

（2）带动群众增产增收，改善群众生活质量。通过项目实施，创造了有利群众生产生活出行的便利条件，助推乡村振兴和产业发展，带动了群众增产增收。

**3、群众满意度分析：**

该项目有力改善了我乡农村基础设施现状和群众精神面貌，提升他们的幸福感和对该项目的认可度。

**三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

该项目实施过程中无偏离绩效目标情况。

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

项目实施中，我乡在项目实施前、实施中及项目资金兑付，均通过政府网站进行了公示。同时，对项目竣工验收情况和资金结算，进行了公告。我乡通过项目绩效自评，对该项目评分97分，达到了满意效果。

**五、其他需要说明的问题**

无。

盐池县麻黄山乡人民政府

2022年5月20日