盐池县麻黄山乡何新庄村乡村振兴

建设项目绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

盐池县麻黄山乡何新庄村乡村振兴建设项目下达资金90万元。新建何新庄村大接杏采摘园道路1.6公里，采摘园水电等附属设施配套。

二、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析**

**1、资金到位情况分析。**盐池县麻黄山乡何新庄村乡村振兴建设项目资金90万元，于2021年全部到位，资金到位率100%。

**2、资金执行情况。**麻黄山乡乡村振兴建设项目要求，积极开展项目建设工作，资金支出90万元，结余0万元，资金执行率100%。

**3、资金管理情况。**严格执行财经纪律，组织验收组进行自验，并将验收结果函告相关单位，进行竣工验收及审计决算后，进行资金支付。在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，费用分管领导和财务人员分别审核签字，主要领导最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

**（二）绩效目标完成情况分析**

**1、产出指标完成情况分析。**

(1)数量指标。年初设计新建何新庄村大接杏采摘园道路1.6公里，采摘园水电等附属设施配套，实际完成大接杏采摘园道路1.6公里以及采摘园水电等附属设施配套。

(2)质量指标。道路及水电工程质量合格率100%，实际合格率100%。

(3)时效指标。年初规定项目按期完成，根据项目时间要求，按期完成项目建设，资金结余结转率0%。

(4)成本指标。资金投入90万元，结余0万元。

**2、效益指标完成情况分析。**

可持续影响。进一步壮大村集体经济。

**3、满意度指标完成情况分析。**

群众对盐池县麻黄山乡何新庄村乡村振兴建设项目满意度为98%以上，达到了预期效果。

三、其他需要说明的问题

无