农田水利基本建设项目

2021年度绩效自评报告

- 一、绩效目标批复下达情况

根据盐池县财政局盐财预（基金）〔2021〕5号文件精神，下达我镇2020年农田水利基本建设资金62.9239万元。主要用于支付大水坑镇农田水利基本建设工程费，因地制宜，突出重点，加快农田水利基础设施与改造，加大水资源综合利用、生态环境治理和高效节水抗旱力度。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、资金到位情况分析。2020年农田水利基本建设费用62.9239万元，于2021年全部到位，资金到位率100%。

2、资金执行情况。大水坑镇针对农田水利基本建设区域的实际情况，实施秋深翻、杂草清理、环境整治等各种措施，着力在农业节水高效，农民大幅增收，农村环境优美上下功夫，持续提升农业综合生产能力，为建设美丽乡村奠定基础。由项目建设区域所在村配合负责实施，由镇政府派验收组实施验收核查并上报，资金支出62.9239万元，结余0万元，资金执行率100%。

3、资金管理情况。严格执行财经纪律，组织验收组进行自验，并将验收结果函告相关单位，进行县级验收，验收合格后申请资金。在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，费用分管领导和财务人员分别审核签字，主要领导最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。年初制定秋深翻亩数2.3万亩，清理杂草300亩左右。

(2)质量指标。完成预期的清理目标。

(3)时效指标。在年初计划的时间内按期完成农田水利基本建设。

(4)成本指标。机械费62.9239万元。

2、效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。农田建设使耕地地力得到提升，进一步夯实产业发展基础。

(2)社会效益。提升农户耕地保护意识。

(3)生态效益。贫困地区生态环境改善情况，防止水土流失，有效保障区域内生态安全。

(4)可持续影响。激发农田水利建设，长效保持基本农田耕地力。

3、满意度指标完成情况分析。

群众对农田建设满意度为95%以上，达到了预期效果。

- 其他需要说明的问题。

- 无