2021年第二批可再生能源应用试点示范

项目资金绩效自评报告

- 根据盐池县财政局《关于开展2021年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2022〕26号）要求，我局组织相关人员对实施的“2021年第二批可再生能源应用试点示范项目资金”进行自评总结，现将自评总结情况报告如下：

- 一、绩效目标批复下达情况

- （一）年初批复下达2021年第二批可再生能源应用试点示范项目资金预算和绩效目标情况。

- 1、2021年下达我局2021年第二批可再生能源应用试点示范项目资金306.8万元。

- 2、主要绩效目标：涉及花马池镇长城村、沙边子村、八岔梁村、柳杨堡村、惠泽村、李华台、高利乌素村、佟记圈村，王乐井乡曾记畔村、牛记圈村，大水坑镇新建村、柳条井村、向阳村、红井子村、二道沟村、马坊村，青山乡郝记台村、方山村，惠安堡镇大坝村、杜记沟村、老盐池村、狼布掌村、隰宁堡村，冯记沟乡平台村、雨强村、暴记春村，共26个村部安装太阳能+空气源热泵综合采暖系统，该项目每200㎡配置热泵输出功率25KW，平板蒸发器面积24㎡，系统输入电压380V，每个项目供暖系统安装具有上12月用电历史冻结数据功能的电表。惠安堡镇惠苑村农资服务中心、高沙窝镇高沙窝幼儿园安装太阳能+水源热泵+空气源热泵采暖系统，平板太阳能集热器380㎡，复叠式空气源热泵输出功率163KW，高温水源热泵输出功率72KW。

- （二）年度中由县级资金安排下达2021年第二批可再生能源应用试点示范项目资金预算和绩效目标情况

- 根据《自治区财政厅关于下达2021年第二批可再生能源应用试点示范项目资金预算的通知》（宁财（建）指标[2021]276号）、《关于下达2021年第二批可再生能源应用试点示范项目资金预算的通知》（盐财（建）指标[2021]181号）文件，下达2021年第二批可再生能源应用试点示范项目预算资金306.8万元，资金已全部到位。

- 二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

- 1、项目资金到位情况分析

- 2021年第二批可再生能源应用试点示范项目预算资金306.8万元，实际到位资金306.8万元，资金到位率100%。

- 2、项目资金执行情况

- 2021年第二批可再生能源应用试点示范项目资金已全部到位，并按资金文件及项目建设要求和进度落实。2021实际总支出180万元，结余资金126.8元，资金执行率58.67%。

- 3、项目资金管理情况

2021年第二批可再生能源应用试点示范项目资金管理严格按照《中央财政专项补助资金管理办法》、《自治区财政专项补助资金管理办法》和《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的规定进行资金管理，资金拨付审批程序完整；在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，由项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

- （二）绩效目标完成情况分析

- 1、产出指标完成情况分析

- （1）数量指标：①对花马池镇长城村等26个行政村村委会安装26套太阳能+空气源热泵; ②对高沙窝镇高沙窝幼儿园安装2套太阳能、水源热泵、空气源热泵：③对惠安堡镇惠苑村农资服务中心安装1套太阳能、水源热泵、空气源热泵。

（2）质量指标：该项目从前期准备到后期施工，严格按照施工图纸和技术规范进行施工。施工过程中进行严格的质量检验，主要包括班组自检、质检员专检、专业施工员的交接检、监理与建设单位参与的隐蔽工程检验、建设主管部门定期检验，分项、分部评定以及中间验收等程序，施工中每道工序完成后经检查验收合格之后才可进行下一道工序的施工，验收均为合格工程。

- （3）时效指标：2021年第二批可再生能源应用试点示范项目预计2021年9月30日前完工，工程已按期完工，项目建设内容、建设进度符合计划要求。

- （4）成本指标：我局在项目实施过程中，择优选择勘察、设计、施工和监理单位，确保质量的同时降低项目投资，有效控制项目建设成本；同时，项目建成后，我局计划按程序委托专业的第三方机构开展项目竣工结算、财务决算等工作，确保项目程序合法合规，项目成本控制措施执行到位。

- 2、效益指标完成情况分析

- （1）社会效益：该项目实施后，一是通过开发利用可再生能源是建设资源节约型和环境友好型社会、落实科学发展观。我国人口众多，人均能源消费水平低，能源需求增长压力大，能源供应与经济发展的矛盾十分突出，从根本上解决我国的能源问题，不断满足经济和发展的需要，保护环境，实现可持续发展，除大力提高能源效率外，加快开发利用可再生能源是重要的战略选择，也是落实科学发展观，建设资源节约型社会的基本要求。二是开发利用可再生能源是保护环境，应对气候变化的重要措施。目前，我国环境污染问题突出，生态系统脆弱，大量开采和使用化石能源对环境影响很大，特别是我国能源消费结构中煤炭比例高，二氧化碳排放增长较快，对气候变化影响较大，可再生能源清洁环保，开发利用过程不增加温室气体排放，开发利用可再生能源，对气候变化影响较大，可再生能源清洁环保，开发利用过程不增加温室气体排放，开发利用可再生能源，对优化能源结构、保护环境、减排温室气体、应对气候变化具有十分重要的作用。三是开发利用可再生能源是建设社会主义新农村的重要措施。农村是目前我国经济和社会发展最薄弱的地区，能源基础设施落后，许多农村生活能源仍主要依靠秸秆、薪柴等生物质低效直接燃烧的传统利用方式提供。农村地区可再生能源资源丰富，加快可再生能源开发利用，一方面可以将地区的生物质资源转换为商品能源，使可再生能源成为农村特色产业，有效延长农业产业链，提高农业效益，增加农民收入，改善农村环境，促进农村地区经济和社会的可持续发展。四是开发利用可再生能源是开展公共机构节能的重要揩施，对监理节约型社会、提升政府形象具有重要意义。

- （2）经济效益:通过该项目的实施能够大幅度的减少标准煤的使用量，节约用煤成本，经济效益显著。

- （3）生态效益：该项目实施后在一定程度上起到减排、降尘、维持城市生态平衡、减轻生态环境破坏的作用，同时也为减少空气污染、保持良好的空气质量发挥着至关重要的作用。

- （4）可持续影响：可再生能源的利用是新兴行业，开发利用可再生能源是开拓新的经济增长领域、促进经济转型、扩大就业的重要选择，符合国家产业政策要求，因此对于促进地区经济增长具有可持续性的推动作用，也为可再生能源相关的设备产业发展起到了持续的推动作用。

- 3、满意度指标完成情况分析

我局相关人员对项目实施后的社会满意度进行了走访调查，受益群体对项目实施满意度达到90%，项目实施后的社会效益、经济效益、生态效益显著，达到了项目设定的预期效果。

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 2021第二批可再生能源应用试点示范项目到位资金306.8万元，实际总支出180万元，结余资金126.8元，资金执行率58.67%。下一步需要继续加强项目绩效管理，做好项目绩效运行、监控和绩效自评工作，确保财政资金使用规范、安全、高效，并接受相关部门监督检查。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）根据项目绩效自评表将项目目标进行量化评价，发现项目实施中的不足。项目绩效自评指标得分93分。

（二）项目主管部门将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效自评情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

该项目无需要说明的其他问题。