盐池县城区新建及改造垃圾转运站项目2021年绩效自评报告

- 根据盐池县财政局《关于开展2021年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2022〕26号）要求，我局组织相关人员对实施的“盐池县城区新建及改造垃圾转运站项目”进行自评总结，现将自评情况报告如下：

- 一、绩效目标分解下达情况

- （一）年初批复下达盐池县城区新建及改造垃圾转运站项目预算和绩效目标情况

- 1、2021年下达我局盐池县城区新建及改造垃圾转运站项目共280万元。

- 2、主要绩效目标：在五原路和花马池西街交叉路口新建1座垃圾转运站，建筑面积140平方米，配套室外场地硬化、市政工程及车辆设备购置。改造现有垃圾转运站4座，主要包括恢复现状设备地坑、砌护排水沟、硬化混凝土路面、改造电动卷帘门、拆除现状设备及采购安装一体化压缩设备。

- （二）年度中由县级资金安排下达盐池县城区新建及改造垃圾转运站项目预算和绩效目标情况

- 根据《自治区财政厅关于下达2021年政府一般债务资金指标的通知》（宁财（债）指标〔2021〕124号）、《盐池县财政局关于下达2021年地方政府新增一般债券资金预算指标的通知》（盐财（预）指标〔2021〕173号）文件要求，2021年整合地方政府新增一般债券资金280万元，用于盐池县城区新建及改造垃圾转运站项目建设工程。文件下达盐池县城区新建及改造垃圾转运站项目280万元，2021年资金已全部到位。

- 二、绩效目标实现情况分析

- （一）项目资金情况分析

- 1、项目资金到位情况

- 盐池县城区新建及改造垃圾转运站项目计划县财政下拨资金280万元，实际到位资金280万元，资金到位率100%。

- 2、项目资金执行情况

- 盐池县城区新建及改造垃圾转运站项目预算资金已全部下达，并按资金文件及项目建设要求和进度全部落实到位。2021年实际总支出为221.1万元，结余58.9万元，资金执行率78.96%（工程正在施工，后续支付）。

- 3、项目资金管理情况。

- 盐池县城区新建及改造垃圾转运站项目专项资金严格按照《中央财政专项补助资金管理办法》、《自治区财政专项补助资金管理办法》及《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的规定进行管理，资金拨付审批程序完整；在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，由项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

- （二）项目绩效指标完成情况分析

- 1、产出指标完成情况分析

- （1）数量指标：在五原路和花马池西街交叉路口新建1座垃圾转运站，建筑面积140平方米，配套室外场地硬化、市政工程及车辆设备购置。

- （2）质量指标：项目从前期准备到后期施工，严格按照施工图纸和技术规范进行施工，工程完成质量均达到设计标准，工程质量验收合格率达到100%。

- （3）时效指标：盐池县城区新建及改造垃圾转运站项目已初步建成，本年度项目按照预定施工进度进行，尚未完工。

- （4）成本指标：该项目属纯公益性项目，在确保质量和使用寿命的前提下，合理降低采购价格，减少安装管理费用的支出，能够有效控制建设成本。

- 2、效益指标完成情况分析

- （1）社会效益：城市生活垃圾转运站是连接垃圾产生源头和末端处置系统的结合点，在不少城市的生活垃圾收运物流系统里起到枢纽作用。垃圾经转运站不仅实现了垃圾封闭化、大运量的运输，提高了长途运输的经济性，而且显著改善了垃圾运输的环保性，减少了长途运输的车流量。随着这些重要作用日益显现，近年来，转运站在我国越来越多的城市得到了应用，转运站已逐渐成为城市最重要的环卫设施之一。

- 目前，盐池县生活垃圾收运作业方式，是保洁员用人力车将居民区生活垃圾收集起来，运送至垃圾转运站采用垂直式垃圾压缩设备进行压缩，而后通过吊装设备把垃圾集装箱装上汽车，将生活垃圾运往处理场。这种作业方式始于80年代中期，当时因其具有运输机械化和密封化的特点，并且有良好的经济效益、环境效益和社会效益，曾被全国很多城市采用。针对这种生活垃圾收运作业方式，国内相关机构及地方进行了一次较全面的调查，对目前这种生活垃圾收运方式与采用生活垃圾转运站相比较，感到这种作业方式高耗低效，成为制约环卫事业发展的瓶颈，在环卫体制和机制改革的同时，作业方式的变革势在必行。

- 采用一体化垃圾压缩转运站作业，一是极大提高了垃圾的收集、清运能力。同时扩大了垃圾清运的服务半径，减少了维护管理成本；二是清运量也提高到原来的3倍左右，有效解决了垃圾清运亏载问题：三是新型垃圾转运站是完全密闭式作业，具有降尘、除臭系统和污水排放处理系统，使室内环境得到了极大改善。同时完全封闭化清运有效地防止了垃圾二次污染。

- 转运站运营后，转运设备的有效运行可以提高垃圾的运转能力，解决垃圾车沿途污水滴漏的问题，提高垃圾的日均处理数量。其次，确保除臭降噪措施。垃圾转运站内配置的除臭设备，可以使噪音污染和臭气外逸问题得到有效控制和缓解，使盐池县的社会文明水平和现代化进程得到进一步的提升。

- （2）经济效益：项目采用一体化垃圾压缩转运站作业，一是极大提高了垃圾的收集、清运能力。同时扩大了垃圾清运的服务半径，减少了维护管理成本；二是清运量也提高到原来的3倍左右，有效解决了垃圾清运亏载问题：三是新型垃圾转运站是完全密闭式作业，具有降尘、除臭系统和污水排放处理系统，使室内环境得到了极大改善。同时完全封闭化清运有效地防止了垃圾二次污染。在节约现有成本的基础上，更大的提高了生产能力。

- （3）生态效益：盐池县生活垃圾转运站新建及改造工程的实施，将使城市环境面貌得到大幅度改善，同时也提高了人们生活居住环境。转运站建成后排放的大气污染物对周围区域的环境空气质量影响很小，项目建成后对服务区域内的环境卫生、居民的生活质量将有较大的改善；工程废水用吸污罐车运往当地污水处理厂，不会对当地水环境造成危害；生活垃圾将随垃圾转运车送入垃圾填埋场统一处理。因此，在严格落实环保措施的前提下，从环保角度认为，该工程会取得良好的环境效益。新型压缩式垃圾转运站建成后，会使盐池县的形象得到明显改善，原有垃圾清运方式的二次污染问题也会相应得到解决。

- （4）可持续影响：建设盐池县城区新建及改造垃圾转运站项目符合可持续发展原则发展循环经济是实现资源节约、减少环境污染、实现可持续发展地科学途径大力发展循环经济是实现可持续发展战略地必然选择。建设盐池县工业园区公共厕所及垃圾转运站缓解了交通压力，节约了运输成本，减少了对城市环境地二次污染，改善市容市貌，造福市民，提高市民地生活质量，使群众安居乐业。因此，盐池县工业园区公共厕所及垃圾转运站工程地建设必将为盐池县工业园区生活垃圾处理事业地发展提供一套完整、经济、高效地解决方案。

- 3、满意度指标完成情况分析

- 我局相关人员对项目实施后的社会满意度进行了各项调查，受益群体对项目实施满意度达到95%，项目实施后的社会效益、经济效益、生态效益显著，达到了项目设定的预期效果。

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 2021年度建设的盐池县城区新建及改造垃圾转运站项目预计按照年度垃圾处理目标来完成绩效目标。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- （一）根据项目绩效自评表将项目目标进行量化评价，发现项目实施中的不足。该项目自评指标得分91分。

- （二）通过我县盐池县城区新建及改造垃圾转运站项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

- （三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

- 五、其他需要说明的问题

- 该项目无需要说明的其他问题。