盐池县振兴社区垃圾分类示范片区项目

2021年绩效自评报告

- 根据盐池县财政局《关于开展2021年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2022〕26号）要求，我局组织相关人员对实施的“盐池县振兴社区垃圾分类示范片区项目”进行自评总结，现将自评情况报告如下：

- 一、绩效目标分解下达情况

- （一）年初批复下达盐池县振兴社区垃圾分类示范片区预算和绩效目标情况

- 1、2021年下达我局盐池县振兴社区垃圾分类示范片区共200万元。

- 2、主要绩效目标：共涉及6个小区（包括清秀苑、康泰花园、银湖名邸、盛世华庭、尚景园和宁鲁花园）、一所小学和一处商贸城，设计人口约8105人，分离处理生活垃圾总计约为0.81吨/天。项目内容主要有振兴社区生活垃圾分类试点区，配备户外240L不可回收分类垃圾箱319个，小型垃圾转运车3辆；智能垃圾分类收集房15座，每座建筑面积60；烟头收集器34个，垃圾分类智慧管理平合1处。

- （二）年度中由县级资金安排下达盐池县振兴社区垃圾分类示范片区预算和绩效目标情

- 根据《自治区财政厅关于下达2021年政府一般债务资金指标的通知》（宁财（债）指标〔2021〕124号）、《盐池县财政局关于下达2021年地方政府新增一般债券资金预算指标的通知》（盐财（预）指标〔2021〕173号）、《盐池县审批服务管理局关于批准（盐池县振兴社区垃圾分类示范片区项目初步设计）的批复》（盐审服管发〔2021〕120号）文件要求，2021年整合地方政府新增一般债券资金200万元，用于盐池县振兴社区垃圾分类示范片区工程。文件下达盐池县振兴社区垃圾分类示范片区200万元，2021年资金已全部到位。

- 二、绩效目标实现情况分析

- （一）项目资金情况分析

- 1、项目资金到位情况

- 盐池县振兴社区垃圾分类示范片区计划县财政下拨资金200万元，实际到位资金200万元，资金到位率100%。

- 2、项目资金执行情况

- 盐池县振兴社区垃圾分类示范片区预算资金已全部安排，并按项目建设要求和进度全部落实到位。2021年实际总支出为145.507万元，结余54.4930万元，资金执行率72.75%

- 3、项目资金管理情况。

- 盐池县振兴社区垃圾分类示范片区专项资金严格按照《中央财政专项补助资金管理办法》、《自治区财政专项补助资金管理办法》及《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的规定进行管理，资金拨付审批程序完整；在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，由项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

- （二）项目绩效指标完成情况分析

- 1、产出指标完成情况分析

- （1）数量指标：完成共涉及6个小区（包括清秀苑、康泰花园、银湖名邸、盛世华庭、尚景园和宁鲁花园）、一所小学和一处商贸城，设计人口约8105人，分离处理生活垃圾总计约为0.81吨/天。

- （2）质量指标：项目从前期准备到后期施工，严格按照施工图纸和技术规范进行施工，工程完成质量均达到设计标准，工程质量验收合格率达到100%。

- （3）时效指标：盐池县振兴社区垃圾分类示范片区已初步建成。

- （4）成本指标：由于本项目是城市环卫基础设施，是利国利民的环境保护措施。没有直接利润产生，只能通过收垃圾处理处置费及垃圾分类所产生的价值维持运行，其效益主要是通过项目的实施后促进地区经济发展，减少垃圾产量。

- 2、效益指标完成情况分析

- （1）社会效益：盐池县振兴社区生活垃圾分类试点项目的实施，将改善居民的生活环境，有效的控制垃圾对城市环境的危害，提高城市环境卫生质量。

- （2）经济效益：项目可以全面降低生活废弃物的末端处置成本。如对盐池县垃圾填埋场的维护以及生活垃圾运输储存等相关费用。

- （3）生态效益：城市生活垃圾分类收集对保护环境、节约资源、提高经济效益是有利的。随着生活废弃物中有用物质回收数量的增加，需要进行收集和处理的生活废弃物的数量相对减少，从而减轻了生活废弃物的污染，保护了环境；回收的物质经过加工可以重新利用，节约原生自然资源，并且可减少原生资源加工中的环境污染。

- （4）可持续影响：建设盐池县振兴社区垃圾分类示范片区符合可持续发展原则发展循环经济是实现资源节约、减少环境污染、实现可持续发展地科学途径大力发展循环经济是实现可持续发展战略地必然选择.建设盐池县工业园区公共厕所及垃圾转运站缓解了交通压力，节约了运输成本，减少了对城市环境地二次污染，改善市容市貌，造福市民，提高市民地生活质量，使群众安居乐业。因此，盐池县工业园区公共厕所及垃圾转运站工程地建设必将为盐池县工业园区生活垃圾处理事业地发展提供一套完整、经济、高效地解决方案。

- 3、满意度指标完成情况分析

- 我局相关人员对项目实施后的社会满意度进行了各项调查，受益群体对项目实施满意度达到90%，项目实施后的社会效益、经济效益、生态效益显著，达到了项目设定的预期效果。

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 2021年度建设的盐池县振兴社区垃圾分类示范片区预计按照年度垃圾处理目标来完成绩效目标。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- （一）根据项目绩效自评表将项目目标进行量化评价，发现项目实施中的不足。该项目自评指标得分90分。

- （二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

- （三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

- 五、其他需要说明的问题

- 该项目无需要说明的其他问题。