垃圾填埋场渗滤液处理资金

绩效自评报告

- 根据盐池县财政局《关于开展2021年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2022〕26号）要求，我局组织相关人员对实施的“垃圾填埋场渗滤液处理资金”进行自评总结，现将自评情况报告如下：

- 一、绩效目标分解下达情况

- （一）年初批复下达2021年垃圾填埋场渗滤液处理资金预算和绩效目标情况

- 1、2021年下达我局2021年垃圾填埋场渗滤液处理资金共48.8741万元。

- 2、主要绩效目标：采用集装箱式渗滤液处理系统，以两级DTRO高压反渗液技术为核心，对渗滤液进行高标准处理，出水水质达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）排放标准,本年度将完成对垃圾填埋场库存渗滤液进项有效合格处理，确保渗滤液不存在满溢情况，全面提升我县生态环境质量，改善渗滤液对周边环境影响，切实保护城市人居环境。

- （二）年度中由县级资金安排下达2021年垃圾填埋场渗滤液处理资金资金预算和绩效目标情况

- 根据《盐池县2021年财政预算划转通知书》（盐财预（基金）字（2021）第019号）和《（2021）盐财预（公共预算）字第185号》文件要求，2021年垃圾填埋场渗滤液处理资金48.8741万元，用于盐池县垃圾填埋场渗滤液处理。

- 二、绩效目标实现情况分析

- （一）项目资金情况分析

- 1、项目资金到位情况

- 2021年垃圾填埋场渗滤液处理资金计划县政府下拨资金48.8741万元，实际到位资金48.8741万元，资金到位率100%。

- 2、项目资金执行情况

- 2021年垃圾填埋场渗滤液处理资金预算资金已全部到位，并按资金文件及项目建设要求和进度全部落实到位。2021实际总支出为48.8741万元，无结余资金，资金执行率100%。

- 3、项目资金管理情况分析。

- 2021年垃圾填埋场渗滤液处理资金专项资金严格按照《中央财政专项补助资金管理办法》、《自治区财政专项补助资金管理办法》及《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的规定进行管理，资金拨付审批程序完整。在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，由项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

- 4、总体绩效目标完成情况分析

- 垃圾填埋场渗液应急处理采用集装箱式渗滤液处理系统，以两级DTRO高压反渗液技术为核心，对渗滤液进行高标准处理。拨付2021年垃圾填埋场渗滤液处理资金48.8741万元，完成率100%。

- （二）项目绩效指标完成情况分析

- 1、产出指标完成情况分析

- （1）数量指标：2021年垃圾填埋场渗滤液处理资金完成渗滤液处理进水量3113吨。

- （2）质量指标：渗滤液处理按行业标准验收合格率达到100%。

- （3）时效指标：项目从前期预算到后期花费，严格按照财政预算划转通知书指标金额进行实施，项目完成时间2021年7月16日。

- （4）成本指标：该项目成本157元/吨，达到预定设定目标，成本控制有效。

- 2、效益指标完成情况分析

- （1）社会效益：此项目的实施全面提升我县环境卫生质量，为居民提供一个安全舒适、干净整洁的生活环境，有利于改善当地生态环境，优化提升居民游憩“绿色空间”，形成布局合理、景色宜人的生态景观。对促进当地经济社会进一步发展、民族团结和社会稳定、建设社会主义具有重要的作用。

（2）经济效益：环境质量的提高能为当地经济的发展提供有利条件，项目实施后为打造节约型社会，更好地推进节能降耗，充分利用垃圾渗滤液处理后的水资源，节约了城市用水，营造了洁净、优美的城市环境，实现了环境与经济效益的双赢。

- （3）生态效益：本项目替换城乡污水处理的来源，彻底缓解污水带来的压力，从一定程度上减轻生态环境破坏，维持区域生态平衡。项目通过处理污水，可以净化污水污染、提升居民居住环境质量，同时最重要的是可以减少污染环境，大大提升生态环境质量。

- （4）可持续影响：该项目的实施充分缓解了污水处理不当带来的环境污染，改善居民居住环境，对可持续发展有着重要的作用。该项目达到预期要求，试运行良好，效益发挥明显。

- 3、满意度指标完成情况分析

- 我局相关人员对项目实施后的社会满意度进行了各项调查，受益群体对项目实施满意度达到95%，项目实施后的社会效益、经济效益、生态效益显著，达到了项目设定的预期效果。

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 2021年垃圾填埋场渗滤液处理资金48.8741万，按照年度垃圾处理目标全部完成，均达到了绩效目标。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- （一）根据项目绩效自评表将项目目标进行量化评价，发现项目实施中的不足。该项目自评指标得分90分。

- （二）通过我县2021年垃圾填埋场渗滤液处理资金主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

- （三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

- 五、其他需要说明的问题

- 该项目无需要说明的其他问题。