盐池县长城关、九曲夜游项目工程款资金2021年绩效自评报告

- 根据盐池县财政局《关于开展2021年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2022〕26号）要求，我局组织相关人员对实施的“盐池县长城关、九曲夜游项目工程款资金”进行自评总结，现将自评情况报告如下：

- 一、绩效目标批复下达情况

- （一）年初批复下达盐池县长城关、九曲夜游项目工程款资金预算和绩效目标情况

- 1、2021年下达我局盐池县长城关、九曲夜游项目工程款资金共200万元。

- 2、主要绩效目标：提升盐池县城市品质，提高老百姓生活质量，宣传盐池对外形象，延长旅游时间，吸引周边游客的夜游景点，增加旅游消费。

- （二）年度中由县级资金安排下达盐池县长城关、九曲夜游项目工程款资金预算和绩效目标情况

- 根据《盐池县2021年财政预算划转通知书》（2021）盐财预（公共预算)字第182号）文件要求，盐池县长城关、九曲夜游项目工程款资金预算安排200万元，全部为财政拨款，盐池县长城关、九曲夜游项目工程款资金2021年资金已全部到位。

- 二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

- 1、项目资金到位情况分析

- 盐池县长城关、九曲夜游项目工程款下达资金200万元，实际到位资金200万元，资金到位率100%。

- 2、项目资金执行情况分析

- 2021年盐池县长城关、九曲夜游项目工程款资金预算资金已全部到位，并按资金文件及项目建设要求和进度全部落实到位。2021年实际总支出金额200万元，无结余资金，资金执行率100%。

- 3、项目资金管理情况分析

- 盐池县长城关、九曲夜游项目工程款资金严格按照《中央财政专项补助资金管理办法》、《自治区财政专项补助资金管理办法》及《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的规定进行管理，资金拨付审批程序完整。在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，由项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

- 绩效目标完成情况分析

- 1、产出指标完成情况分析

- （1）数量指标：完成互动项目15套，艺术亮化5套，设备采购3Dmapping、激光、灯光、音响、音效等两套。

- （2）质量指标：项目从前期准备到后期施工，严格按照施工图纸和技术规范进行施工，工程完成质量均达到设计标准，均已完工，工程质量合格率超过95%。

- （3）时效指标：项目单位按照2021年度绩效目标制定了项目工作计划，并按照工作计划开展工作。工程已于2019年11月20日完工，工程按期完成。

- （4）成本指标：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出，未超项目下达金额，设备采购成本290万，互动项目成本、艺术亮化成本37万/套。

- 2、效益指标完成情况分析

- （1）经济效益：该工程以长城关旅游区创建国家5A级旅游景区为载体，大力实施基础设施提标、公共服务提质、旅游品牌提升工程，不断丰富旅游业态，加快全域旅游示范县建设。文旅夜游作为《盐池县全域旅游发展总体规划》中的一项，加上花马池古城保护利用、长城旅游风景带等重点景区景点修建；盐池滩羊、小杂粮、黄花菜、鹿血酒等旅游商品的挖掘；星级饭店、星级宾馆酒店、星级农家乐等公共服务配套设施的推进；盐花马寺生态旅游区、哈巴湖景区、白春兰防沙治沙业绩园、长城旅游观光带等生态旅游景点的打造等。

- （2）社会效益：随着经济的增长、人民生活水平的提高，人们对居住环境、城市美化亮化的要求也更上一层楼。夜间出游成为我们娱乐身心的日常活动。盐池县打造的长城关工程为人民日常活动增添了色彩。古城墙带动运动公园、城墙夜景、特别是长城关、九曲夜游项目不仅方便了本地居民的休闲娱乐，在重大节日更是吸引了周边县市群众前来观光游玩，带动住宿餐饮等相关消费。

- （3）生态效益：该工程以优良的生态环境作为基底，夜游空间点缀其间，五彩缤纷的夜景照明不仅可再现城市风貌，还给人们提供一个良好的夜视环境和生活环境。城市发展缤纷夜市经济有利于促进城市生态环境的建设和提升。无论是在长城关、历九曲和城市广场，都因优美的生态环境、丰富的植物景观支撑，而形成便于人们日常游憩的休闲空间，成为城市形象的代表。

- （4）可持续影响：该工程建设后，夜晚的长城关园内也是灯火辉煌，游人如织。热闹红火的舞台表演，不仅吸引了全县及周边市县数万名群众前来观看，也被各媒体所青睐。除了宁夏广播电视台、吴忠市移动公司对此次活动进行全媒体同步直播外，宁夏网络广播电视台、“红枸杞”客户端、“都市阳光”客户端、央视新闻、新华社“现场云”、腾讯新闻、网易新闻、今日头条、天天快报、优酷、微博等新闻媒体也进行了同步直播。尤其是在中央电视台1套综合频道、13套新闻频道的新闻联播、晚间新闻播出了我县元宵节的盛大活动，央视新闻报道后，受到了我县群众的广泛好评。

- 3、满意度指标完成情况分析

- 该项目实施后，为形成对项目客观、公正的满意度评价，项目单位向受益群众发放了满意度调查表，不论年龄不论性别和职业，居民们平时都喜欢去古城墙、长城关、九曲游玩，尤其是傍晚和晚上更是居民们酒足饭饱后的休闲之地，有的去休闲散步、有的去体育锻炼、有的去车道骑行、有的去浏览观光和亲近大自然等等。我局相关人员对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标进行调查，群众对项目实施满意度达95%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 该项目按计划完成了绩效目标。但由于设备裸露在外，受到日晒雨淋和风沙腐蚀的长期影响，搭建的文化隔间及舞台都会出现不同程度的损坏。因此，下一步需要考虑按照时间节点，工作进度的同时注重实际效果，每段安排值班人员巡检设备的运行情况、安全运行情况。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- （一）根据项目绩效自评表将项目目标进行量化评价，发现项目实施中的不足。该项目自评指标得分95.5分。

- （二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

- （三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

- 五、其他需要说明的问题

- 该项目无需要说明的其他问题。