2021年自治区保障性安居工程补助资金

绩效自评报告

- 根据盐池县财政局《关于开展2021年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2022〕26号）要求，我局组织相关人员对实施的“2021年自治区保障性安居工程补助资金”进行自评总结，现将自评情况报告如下：

- 一、绩效目标分解下达情况

- （一）年初批复下达2021年自治区保障性安居工程补助资金预算和绩效目标情况

- 1、2021年自治区保障性安居工程补助资金共30万元。

- 2、主要绩效目标：项目主要进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件，建设范围包括：盐池县药材公司家属楼等25个老旧小区实施建筑节能改造及基础配套设施改造。（改造内容：外立面保温及粉刷、屋面保温及防水、楼道门窗、楼道粉刷、电动汽车充电桩等）,盐池县2021年改造的老旧小区分布于5个社区，共25个小区，涉及28栋楼、643户住户，建筑面积7.1215万平方米。计划改造内容包括外立面保温、屋面保温及防水、楼梯间更换楼宇对讲系统、更换楼梯间声控灯等。

- （二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

- 根据（盐财｛综｝指标（2021）201号）文件要求，2021年下达资金30万元，用于2021年自治区保障性安居工程补助资金。

- 二、绩效目标实现情况分析

- （一）项目资金情况分析

- 1、项目资金到位情况

- 2021年自治区保障性安居工程补助资金计划30万元，截止2021年12月31日，到位资金30万元，资金到位率100%。

- 2、项目资金执行情况

- 2021年自治区保障性安居工程补助资金预算资金已下达，并按资金文件及项目建设要求和进度全部落实到位。2021实际总支出为30万元，无结余资金，资金执行率100%。

- 3、项目资金管理情况。

- 2021年自治区保障性安居工程补助资金严格按照《中央财政专项补助资金管理办法》、《自治区财政专项补助资金管理办法》及《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的规定进行管理，资金拨付审批程序完整。在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，由项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

- 4、总体绩效目标完成情况分析

- 该项目主要完成2021年自治区保障性安居工程补助资金项目，建设范围包括：盐池县药材公司家属楼等25个老旧小区实施建筑节能改造及基础配套设施改造。（改造内容：外立面保温及粉刷、屋面保温及防水、楼道门窗、楼道粉刷、电动汽车充电桩等）,盐池县2021年改造的老旧小区分布于5个社区，共25个小区，涉及28栋楼、643户住户，建筑面积7.1215万平方米。计划改造内容包括外立面保温、屋面保温及防水、楼梯间更换楼宇对讲系统、更换楼梯间声控灯等。现工程已全部按期完工，完成率100%。

- （三）项目绩效指标完成情况分析

- 1、产出指标完成情况分析

- （1）数量指标：完成2021年自治区保障性安居工程补助资金，分别为盐池县药材公司家属楼等25个老旧小区-643户实施建筑节能改造及基础配套设施改造。（改造内容：外立面保温及粉刷、屋面保温及防水、楼道门窗、楼道粉刷、电动汽车充电桩等）。

- （2）质量指标：项目从前期准备到后期施工，严格按照施工图纸和技术规范进行施工，工程完成质量均达到设计标准，验收均为合格工程，验收合格率100%。

- （3）时效指标：2021年自治区保障性安居工程补助资金工程已完工，工程已验收，目标完成率达到100%。

（4）成本指标：项目严格按照预算资金控制成本，至完工，成本总额达到预定设定目标，成本达标率100%。

2、效益指标完成情况分析

- （1）社会效益：该项目的实施是构建和谐社区的需要，一个环境优美的生活空间对于形成和谐人际关系，维护社会安定团结有着十分重要的作用。综合整治的意义除了改善、维持社区秩序，保障居民基本的居住条件，而且还可以协调社区内各方面的关系，化解不平衡、不和谐因素引发的矛盾，营造和谐的人文环境。通过改造，将损坏的道路及时修补，照明设施得到增设，方便出行，提升城市良好形象的需要。因此，我们在创建文明城市和现代化都市的时候，更应该重视老旧住宅小区的建设和管理。

- （2）经济效益：从目前已完成改造并实行规范管理的小区情况看，目前都达到了整洁干净、亮化美化的要求，较好的融入了现代化城市格局，不仅增强了城市的吸引力核辐射力，实现了物业的保值增值，而且也为展示城市形象锦上添花，也为当地经济的发展起到基础性的作用。

（3）生态效益：该项目的实施有利于改善小区路面坑坑洼洼，路灯缺失，影响出行；私搭乱建侵占消防通道，造成安全隐患；排水管线老化，堵塞严重，给业主生活带来不便的现状。拆除私搭乱建，腾出场地建设绿地、停车场和休闲健身活动场所等，既改善了居民的居住条件，又美化了环境，生态文明建设水平自然得到了提升。

（4）可持续影响：该项目的实施使老旧小区样貌换然一新，旧小区变成了新小区，为居民创造了长期的优美的居住和生活条件。随着城市建设步伐的加快，环境优美、功能齐全、管理先进的新建住宅小区如雨后春笋涌现出来，给居民们带来强大的视觉冲击和心理感受，已经成为了城市建设和管理水平的重要窗口。

- 3、满意度指标完成情况分析

- 我县在综合整治改造工程实施过程中，广泛深入地听取居民意见，切实解决居民生活中的突出问题，不断改善居民生活环境，进一步细化优化综合整治改造工程方案，真正做到“体现民意、突出重点、形成导向、科学规范”。群策群力集中解决了一批群众关心的热点、难点问题，提升城市建设管理水平，得到社会各界的认可。该项目受益群众对项目实施满意度达85%。

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 2021年自治区保障性安居工程补助资金目标全部完成建设，均达到了绩效目标。

- 老旧小区改造工作在县政府的领导和各部门的共同努力下，取得了一定的成绩，但与广大群众的殷切祈盼还有差距，需要我们进一步解放思想、开拓思路，努力克服资金压力大、改造难等诸多困难，把老旧小区改造工作推上新台阶。下一步改进措施：

- 1、进一步完善老旧小区改造规划。科学拟制老旧小区的改造方案，进一步规范改造的基本内容，明确计划步骤、推进措施、责任主体和整治标准、改造目标；科学计划统筹推进老旧小区的改造工作，实施分类评估，根据轻重缓急，因地制宜，分期分批组织实施。

- 2、进一步加强在建项目的跟踪推进。继续坚持政府主导，多方参与、市场化运作的工作原则，全力推进目前正在实施的老旧小区改造工程。强化协调协作，结合我县文明城市创建的契机，与各相关部门和联点共建单位互相协作、配合，提高行政效能，提升服务水平，共同做好老旧小区的改造工作。

- 3、进一步积极协作、提请政府和有关部门尽快落实改造后的长效管理。强化舆论宣传，使广大市民积极支持改造工作，自觉爱护公共设施设备，维护好改造后的小区环境和秩序。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- （一）根据项目绩效自评表将项目目标进行量化评价，发现项目实施中的不足。该项目自评指标得分90分。

- （二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

- （三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

- 五、其他需要说明的问题

- 该项目无需要说明的其他问题。