2021年自治区保障性安居工程补助资金

绩效自评报告

- 根据盐池县财政局《关于开展2021年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2022〕26号）要求，我局组织相关人员对实施的“2021年自治区保障性安居工程补助资金”进行自评总结，现将自评情况报告如下：

- 一、绩效目标分解下达情况

- （一）年初批复下达2021年自治区保障性安居工程补助资金预算和绩效目标情况

- 1、2021年自治区保障性安居工程补助资金共25万元。

- 2、主要绩效目标：项目主要进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件，建设范围包括：对安置房、经济适用房、公共租赁住房基础设施维修改造。

- （二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

- 根据（盐财｛综｝指标（2021）201号）文件要求，2021年下达资金25万元，用于2021年自治区保障性安居工程补助资金。

- 二、绩效目标实现情况分析

- （一）项目资金情况分析

- 1、项目资金到位情况

- 2021年自治区保障性安居工程补助资金计划25万元，实际到位资金25万元，资金到位率100%。

- 2、项目资金执行情况

- 2021年自治区保障性安居工程补助资金预算资金已全部下达，并按资金文件及项目建设要求和进度全部落实到位。2021实际总支出为25万元，无结余资金，资金执行率100%。

- 3、项目资金管理情况。

- 2021年自治区保障性安居工程补助资金严格按照《中央财政专项补助资金管理办法》、《自治区财政专项补助资金管理办法》及《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的规定进行管理，资金拨付审批程序完整；在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，由项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

- 4、总体绩效目标完成情况分析

- 该项目主要完成2021年自治区保障性安居工程补助资金项目，建设范围包括：对安置房、经济适用房、公共租赁住房基础设施维修改造，工程已全部完工，完成率100%。

- （三）项目绩效指标完成情况分析

- 1、产出指标完成情况分析

- （1）数量指标：完成2021年自治区保障性安居工程补助资金，分别为盐池县小区数量12个，小区面积477821.5平方米。

- （2）质量指标：项目从前期准备到后期施工，严格按照施工图纸和技术规范进行施工，工程完成质量均达到设计标准，验收均为合格工程，维修完成及验收合格率100%。

- （3）时效指标：2021年自治区保障性安居工程补助资金工程已于2021年12月31日完工，工程已验收。

- （4）成本指标：城市建设是一项系统性的民生工程，事关城市形象、群众利益和全县经济社会发展，本着“不举债务、量力而行”的原则，单位面积维修成本0.52元/平方米，总面积成本25万。

- 2、效益指标完成情况分析

- （1）社会效益：该项目的实施是构建和谐社区的需要，一个环境优美的生活空间对于形成和谐人际关系，维护社会安定团结有着十分重要的作用。综合整治的意义除了改善、维持社区秩序，保障居民基本的居住条件，而且还可以协调社区内各方面的关系，化解不平衡、不和谐因素引发的矛盾，营造和谐的人文环境。通过改造，将损坏的道路及时修补，照明设施得到增设，方便出行，提升城市良好形象的需要。因此，我们在创建文明城市和现代化都市的时候，更应该重视老旧住宅小区的建设和管理。

- （2）经济效益：从目前已完成改造并实行规范管理的小区情况看，目前都达到了整洁干净、亮化美化的要求，较好的融入了现代化城市格局，不仅增强了城市的吸引力核辐射力，实现了物业的保值增值，而且也为展示城市形象锦上添花，也为当地经济的发展起到基础性的作用。

（3）生态效益：该项目的实施有利于改善小区路面坑坑洼洼，路灯缺失，影响出行；私搭乱建侵占消防通道，造成安全隐患；排水管线老化，堵塞严重，给业主生活带来不便的现状。拆除私搭乱建，腾出场地建设绿地、停车场和休闲健身活动场所等，既改善了居民的居住条件，又美化了环境，生态文明建设水平自然得到了提升。

- （4）可持续影响：盐池县老旧小区改造建设项目符合国家统筹配置城乡资源和整体安排城乡布局，进一步完善小城镇重点地段、主要街道、园林绿化及其他专业规划要求。项目建设有利于逐步完善规划布局、基础建设配套、功能齐全、环境优美、卫生整洁、交通便利、生活舒适、经济全面发展的现代化小城镇。加强交通、能源、信息等基础设施建设，形成以人为本，完善社会服务体系及环境建设，达到小城镇提档升级作用。城镇老旧小区改造不仅有利于推动惠民生扩内需，也有利于推进城市更新和开发建设方式转型，促进经济高质量发展，更好的推进城镇老旧小区改造工作，满足人民群众美好生活需要。

- 3、满意度指标完成情况分析

- 我县在综合整治改造工程实施过程中，广泛深入地听取居民意见，切实解决居民生活中的突出问题，不断改善居民生活环境，进一步细化优化综合整治改造工程方案，真正做到“体现民意、突出重点、形成导向、科学规范”。群策群力集中解决了一批群众关心的热点、难点问题，提升城市建设管理水平，得到社会各界的认可。该项目受益群众对项目实施满意度达85%。

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 2021年自治区保障性安居工程补助资金目标全部完成建设，均达到了绩效目标。

- 老旧小区改造工作在县政府的领导和各部门的共同努力下，取得了一定的成绩，但与广大群众的殷切祈盼还有差距，需要我们进一步解放思想、开拓思路，努力克服资金压力大、改造难等诸多困难，把老旧小区改造工作推上新台阶。下一步改进措施：

- 1、进一步完善老旧小区改造规划。科学拟制老旧小区的改造方案，进一步规范改造的基本内容，明确计划步骤、推进措施、责任主体和整治标准、改造目标；科学计划统筹推进老旧小区的改造工作，实施分类评估，根据轻重缓急，因地制宜，分期分批组织实施。

- 2、进一步加强在建项目的跟踪推进。继续坚持政府主导，多方参与、市场化运作的工作原则，全力推进目前正在实施的老旧小区改造工程。强化协调协作，结合我县文明城市创建的契机，与各相关部门和联点共建单位互相协作、配合，提高行政效能，提升服务水平，共同做好老旧小区的改造工作。

- 3、进一步积极协作、提请政府和有关部门尽快落实改造后的长效管理。强化舆论宣传，使广大市民积极支持改造工作，自觉爱护公共设施设备，维护好改造后的小区环境和秩序。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- （一）根据项目绩效自评表将项目目标进行量化评价，发现项目实施中的不足。该项目自评指标得分90分。

- （二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

- （三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

- 五、其他需要说明的问题

- 该项目无需要说明的其他问题。