盐池县污水处理厂曝气池污泥脱水及处置项目

2021年绩效自评报告

- 根据盐池县财政局《关于开展2021年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2022〕26号）要求，我局组织相关人员对实施的“盐池县污水处理厂曝气池污泥脱水及处置项目”进行自评总结，现将自评情况报告如下：

- 一、绩效目标分解下达情况

- （一）年初批复下达盐池县污水处理厂曝气池污泥脱水及处置项目预算和绩效目标情况

- 1、2021年下达我局盐池县污水处理厂曝气池污泥脱水及处置项目共635万元。

- 2、主要绩效目标：对污水处理厂原曝气池内的污泥进行脱水处理；将处理后的污泥饼运输至盐池县生活垃圾填埋场。

- （二）年度中由县级资金安排下达盐池县污水处理厂曝气池污泥脱水及处置项目资金预算和绩效目标情况

- 根据盐池县污水处理厂曝气池污泥脱水及处置项目《宁财（预）指标[2021]249号》、盐池县2021年财政预算划转通知书《(2021)盐财预（公共预算）字第169号》文件要求盐池县污水处理厂曝气池污泥脱水及处置项目635万元，用于污水处理厂原曝气池内的污泥进行脱水处理。

- 二、绩效目标实现情况分析

- （一）项目资金情况分析

- 1、项目资金到位情况

- 盐池县污水处理厂曝气池污泥脱水及处置项目县政府计划下拨资金635万元，实际到位资金635万元，资金到位率100%。

- 2、项目资金执行情况

- 盐池县污水处理厂曝气池污泥脱水及处置项目预算资金已全部下达，并按资金文件及项目建设要求和进度全部落实到位。2021实际总支出为484.862953万元，结余150.137047万元，资金执行率76.36%。

- 3、项目资金管理情况分析

- 盐池县污水处理厂曝气池污泥脱水及处置项目专项资金严格按照《中央财政专项补助资金管理办法》、《自治区财政专项补助资金管理办法》及《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的规定进行管理，资金拨付审批程序完整。在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，由项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

- 4、总体绩效目标完成情况分析

- 污水处理厂原曝气池内的污泥进行脱水处理；将处理后的污泥饼运输至盐池县生活垃圾填埋场进行焚烧，项目完成率100%。

- （二）项目绩效指标完成情况分析

- 1、产出指标完成情况分析

- （1）数量指标：盐池县污水处理厂曝气池污泥脱水及处置项目完成污泥脱水47629.1立方米；焚烧处理脱水后的污泥饼9784.33吨。

- （2）质量指标：污泥处理率达95%。

- （3）时效指标：项目从前期预算到后期花费，严格按照财政预算划转通知书指标金额进行实施，实施进度符合预定计划。

- （4）成本指标：该项目属纯公益性项目，在确保质量和使用寿命的前提下，合理降低成本，减少安装管理费用的支出，力求达到提高社会效益和节约成本双重目的。项目预计将成本严格控制在批复635万元内。

- 2、效益指标完成情况分析

- （1）社会效益：由于盐池县区域的扩大，垃圾处理资源异常贫乏。城市污泥的大量产生已引起日益严峻的二次污染，并成为城市污水处理行业的瓶颈。通过该项目的实施，使污水处理厂产生的污泥得到有效处置，能够提升企业形象，并带来一定的社会效益。

（2）经济效益：深度脱水工艺后的污泥含水率为60%，可以送至垃圾填埋场进行混合填埋，采用该工艺投资及运行成本较低，最终促进污水处理厂的污水处理能力，在降低成本的同时提高经济效益实现可持续发展。

（3）生态效益：垃圾处理场有效实施，有利于改善当地生态环境，优化提升居民游憩“绿色空间”，形成布局合理、景色宜人的生态景观。

- （4）可持续影响：该项目的实施充分缓解了垃圾处理不当带来的环境污染，改善居民居住环境，同时，也为城市解决污水处理设施产生的污泥二次污染问题起到了积极地引领作用，真正实现了环境效益、经济效益和社会效益相统一和可持续发展。

- 3、满意度指标完成情况分析

- 我局对项目实施后整体社会效益及满意度进行了调查，群众对项目实施满意度达95%。项目实施后的社会效益、经济效益、生态效益显著，达到了项目设定的预期效果。

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 2021年度盐池县污水处理厂曝气池污泥脱水及处置项目按照年度垃圾处理目标全部完成，均达到了绩效目标。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- （一）根据项目绩效自评表将项目目标进行量化评价，发现项目实施中的不足。该项目自评指标得分92.5分。

- （二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

- （三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

- 五、其他需要说明的问题

- 该项目无需要说明的其他问题。