盐池县城区绿地管护费项目

- 中期完成情况报告

- 一、基本情况

- 1、2023年下达我局盐池县城区绿地管护费项目共1290万元。管护面积为5462.26亩，人均管护成本2361元。上半年产生的费用主要为管护人员工资、绿化水费，日常维修维护等工作。其中：绿化人员工资上半年420万左右，水费200万元左右，绿化日常维修维护100万左右。

- 2、主要绩效目标：公共绿地干净整洁、无病虫害、绿化长势好，创造出整洁、干净优美的绿地环境。

- 二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

- 1、项目资金到位情况分析

- 2021年盐池县城区绿地管护费项目资金1290万元，实际到位资金1290万元，资金到位率100%。

- 2、项目资金执行情况分析

- 项目预算资金已全部安排到位，并按资金文件及项目建设要求和进度全部落实到位。2023年上半年实际总支出金额613.24万元。

- 3、项目资金管理情况分析

- 盐池县城区绿地管护费项目专项资金严格按照《中央财政专项补助资金管理办法》、《自治区财政专项补助资金管理办法》及《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的规定进行管理，资金拨付审批程序完整。在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，由项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

- （二）绩效目标完成情况分析

- 1、产出指标完成情况分析

- （1）数量指标：完成城区公园、广场、道路两侧、街头绿地正常养护，其中：绿地管护面积5322.26亩。

- （2）质量指标：树木做到生长良好，树冠丰满，基本无倒伏、无枯死；绿篱做到基本无枯死株，无明显缺株，篱下无杂草，整齐美观；草坪做到生长良好，基本无秃斑，无杂草、无枯草层，整齐美观；病虫危害率小，绿地养护优良率达到90%。

- （3）时效指标：项目单位按照2023年度绩效目标制定了项目工作计划，并按照工作计划开展了绿化工程建设及养护工作。项目各项工程安排合理，能够按照计划进度执行。

- （4）成本指标：根据年度预算计划，分解并制定了相应的月度预算使用计划，严格落实。本年绿地管护费计划资金已全部落实，支付依据合规合法，执行情况良好。

- 2、效益指标完成情况分析

- （1）社会效益：城区绿化是城市建设的重要组成部分，这些有生命的绿色植物在城市中具有不可替代的效益。城区绿化养护是维护城区绿化成果的必要手段，它既可以带动园林绿化产业的发展，又为人们创造了一个新鲜的空气、适宜的温度、清澈的水体和舒适而安静的生活和工作环境。

- （2）经济效益：通过实施城市绿化养护，为提高居民的生活环境，提升城市的品位，树立良好的城市形象，促进城市经济发展起到了至关重要的作用。

- （3）生态效益：城市绿化作为城市生态的重要载体，通过大力发展城市绿化工作，对促进生态环境健康发展，对加强城区环境保护、涵养地下水源、改善城市环境都有着十分重要的意义。

- （4）可持续影响：随着城市化进程的不断加快，城市生态环境问题逐渐成为人们关注的焦点。城市绿化作为城市化的重要内容，对于改善城市生态和景观环境、提高人民群众生活质量、促进城市的可持续发展具有重要作用。

- 3、满意度指标完成情况分析

- 我局相关人员对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，从城区绿化覆盖率、绿化景观效果、绿化管理工作、绿地建设以及新建绿化工程服务设施等方面进行了问卷调查，群众对项目实施满意度达98%。项目社会效益、经济效益、生态效益明显，达到了预期效果。

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 盐池县城区绿地管护费项目2023年上半年度目标全部完成实施，均达到了绩效目标。

- 下一步，加强绿化养护队伍建设，强化监督管理充分发挥我单位绿化管理职能的作用，加强绿化养护人员专业技术培训，提高养护管理技术水平;进一步建立和完善养护管理责任制，确保养护责任到人;要符合养护技术和质量标准，保证养护管理工作的可操作性;完善绿化管理考评机制，细化亮化管养任务，采用日常考核与月底考核结合的方式，提高日常考核得分占该月综合考核得分比例，杜绝每月月底考核可能引起的养护企业突击“大扫除”，使得考核流于形式，出现“走过场”的现象对养护措施好、管理突出的绿地，要总结经验，发扬成绩，对管理不到位、养护水平差的绿地，要加大惩戒力度，奖优罚劣，赏罚分明。