应急除雪、病媒消杀、排水疏通费资金

2021年资金绩效自评报告

根据盐池县财政局《关于开展2021年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2022〕26号）要求，我局组织相关人员对实施的“应急除雪、病媒消杀、排水疏通费资金”进行自评总结，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）年初批复下达应急除雪、病媒消杀、排水疏通费资金预算和绩效目标情况

1、2021年下达我局应急除雪、病媒消杀、排水疏通费项目资金共10万元。

2、主要绩效目标：满足夏季防汛、冬季除雪应急抢救工作。

（二）年度中由县级资金安排下达2021年应急除雪、病媒消杀、排水疏通费资金预算和绩效目标情况

根据《盐池县财政局关于2021年部门预算绩效目标的批复》（盐财发〔2021〕5号）文件要求，2021年应急除雪、病媒消杀、排水疏通费项目资金10万元，用于夏季防汛、冬季除雪应急抢救工作。

二、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况

县政府计划下拨2021年应急除雪、病媒消杀、排水疏通费资金10万元，实际位资金10万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况

2021年应急除雪、病媒消杀、排水疏通费项目预算资金已全部下达到位，并按资金文件及项目建设要求和进度全部落实到位。2021年实际总支出为10万元，无结余资金，资金执行率100%。

3、项目资金管理情况。

应急除雪、病媒消杀、排水疏通费项目专项资金严格按照《中央财政专项补助资金管理办法》、《自治区财政专项补助资金管理办法》及《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的规定进行管理，资金拨付审批程序完整。在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，由项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：完成除雪公里数7.48公里；防汛道路14.15公里。

（2）质量指标：夏季无积水堆积，冬天道路基本无堆积雪块。

（3）时效指标：项目从前期招标到后期采购，严格按照财政预算划转通知书指标金额进行实施。

（4）成本指标：该项目属纯公益性项目，在确保质量和使用寿命的前提下，合理降低采购价格，减少安装管理费用的支出，做到“集中、快速”安装，提高社会效益及节约项目成本。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益：由于盐池县区域的扩大处理资源异常贫乏，合理利用财政资金的有限指标，达到应急除雪、病媒消杀、排水疏通有效实施，对促进当地社会进一步发展、民族团结和社会稳定、建设社会主义具有重要的作用。

（2）经济效益：项目实施有利于缓解因自然灾害等因素导至的各类经济损失，为城市的经济快带发展保驾护航。

（3）生态效益：该项目的实施有利于改善当地生态环境，减弱自然灾害等因素对生态环境的破坏程度。

（4）可持续影响：该项目的实施充分缓解了居民出行安全的问题，改善居民居住环境，对可持续发展有着重要的作用。所有项目达到预期要求，试运行良好，效益发挥明显。

3、满意度指标完成情况分析

- 我局相关人员对项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标进行了调查，群众对项目实施满意度达95%。项目社会效益、经济效益和生态效益明显，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年度完成除雪7.48公里，防汛道路14.15公里，现目标全部完成，均达到了绩效目标。下一步将以改进预算管理为目的，在提高公共产品质量和控制节约成本的同时，充分发挥财政资金使用效益，不断提升公共服务水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- （一）根据项目绩效自评表将项目目标进行量化评价，发现项目实施中的不足。该项目自评指标得分92分。

- （二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

- （三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

- 五、其他需要说明的问题

- 该项目无需要说明的其他问题。