保障性安居工程2021年绩效自评报告

- 根据盐池县财政局《关于开展2021年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2022〕26号）要求，我局组织相关人员对实施的“保障性安居工程”进行自评总结，现将自评情况报告如下：

- 一、绩效目标分解下达情况

- （一）年初批复下达保障性安居工程资金预算和绩效目标情况

- 1、2021年下达我局保障性安居工程预算资金共2397万元。

- 2、主要绩效目标：完成房改办住宅楼、经贸局家属楼、住建小区、医院新家属楼、文苑小区5个老旧小区配套基础设施改造及安定街、民生街、永清北路3条道路改造，改造道路长度1573.62米。改造内容包括：道路工程、给水工程、雨水工程、污水工程、暖通工程、电力工程、燃气工程等。通过对该项目建设，将加快城市管网建设，改善居民生活环境质量，为城市居民提供环境优美、出行安全的生活环境。

- （二）本级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

- 根据《盐池县财政局关于下达保障性安居工程2021年第三批中央预算内投资和自治区预算内统筹投资预算指标的通知》（盐财（建）指标〔2021〕248号）、《盐池县审批服务管理局关于盐池县2021年老旧小区改造配套基础设施建设项目-房改办住宅楼等老旧小区项目初步设计》的批复（盐审服管发〔2021〕101号）文件要求，2021年下达资金2397万元，用于保障性安居工程。

- 二、绩效目标实现情况分析

- （一）项目资金情况分析

- 1、项目资金到位情况

- 保障性安居工程计划资金2397万元，实际到位资金2397万元，资金到位率100%。

- 2、项目资金执行情况

- 保障性安居工程预算资金已全部下达，并按资金文件及项目建设要求和进度全部落实到位。2021实际总支出为2397万元，无结余资金，资金执行率100%。

- 3、项目资金管理情况。

- 保障性安居工程专项资金严格按照《中央财政专项补助资金管理办法》、《自治区财政专项补助资金管理办法》及《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的规定进行管理，资金拨付审批程序完整。在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，由项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

- （二）总体绩效目标完成情况分析

- 该项目主要完成保障性安居工程及老旧小区改造县级配套，建设范围包括：完成房改办住宅楼、经贸局家属楼、住建小区、医院新家属楼、文苑小区5个老旧小区配套基础设施改造及安定街、民生街、永清北路3条道路改造，改造道路长度1573.62米。改造内容包括：道路工程、给水工程、雨水工程、污水工程、暖通工程、电力工程、燃气工程等。通过对该项目建设，将加快城市管网建设，改善居民生活环境质量，为城市居民提供环境优美、出行安全的生活环境。完成率100%。

- （三）项目绩效指标完成情况分析

- 1、产出指标完成情况分析

- （1）数量指标：完成房改办住宅楼、经贸局家属楼、住建小区、医院新家属楼、文苑小区5个老旧小区配套基础设施改造及安定街、民生街、永清北路3条道路改造，改造道路长度1573.62米。改造内容包括：道路工程、给水工程、雨水工程、污水工程、暖通工程、电力工程、燃气工程等。通过对该项目建设，将加快城市管网建设，改善居民生活环境质量，为城市居民提供环境优美、出行安全的生活环境。

- （2）质量指标：项目从前期准备到后期施工，严格按照施工图纸和技术规范进行施工，工程完成质量均达到设计标准，验收均为合格工程。

- （3）时效指标：保障性安居工程及老旧小区改造县级配套资金工程已按期完工，工程已验收。

- （4）成本指标：城市建设是一项系统性的民生工程，事关城市形象、群众利益和全县经济社会发展，本着“不举债务、量力而行”的原则，将成本控制在批复概算投资以内。

- 2、效益指标完成情况分析

- （1）社会效益：该项目的实施是构建和谐社区的需要，一个环境优美的生活空间对于形成和谐人际关系，维护社会安定团结有着十分重要的作用。综合整治的意义除了改善、维持社区秩序，保障居民基本的居住条件，而且还可以协调社区内各方面的关系，化解不平衡、不和谐因素引发的矛盾，营造和谐的人文环境。通过改造，将损坏的道路及时修补，照明设施得到增设，方便出行，提升城市良好形象的需要。因此，我们在创建文明城市和现代化都市的时候，更应该重视老旧住宅小区的建设和管理。

- （2）经济效益：从目前已完成改造并实行规范管理的小区情况看，目前都达到了整洁干净、亮化美化的要求，较好的融入了现代化城市格局，不仅增强了城市的吸引力核辐射力，实现了物业的保值增值，而且也为展示城市形象锦上添花，也为当地经济的发展起到基础性的作用。

- （3）生态效益：该项目的实施有利于改善小区路面坑坑洼洼，路灯缺失，影响出行；私搭乱建侵占消防通道，造成安全隐患；排水管线老化，堵塞严重，给业主生活带来不便的现状。拆除私搭乱建，腾出场地建设绿地、停车场和休闲健身活动场所等，既改善了居民的居住条件，又美化了环境，生态文明建设水平自然得到了提升。

- （4）可持续影响：该项目的实施使老旧小区样貌换然一新，旧小区变成了新小区，为居民创造了长期的优美的居住和生活条件。随着城市建设步伐的加快，环境优美、功能齐全、管理先进的新建住宅小区如雨后春笋涌现出来，给居民们带来强大的视觉冲击和心理感受，已经成为了城市建设和管理水平的重要窗口。

- 3、满意度指标完成情况分析

- 我县在综合整治改造工程实施过程中，广泛深入地听取居民意见，切实解决居民生活中的突出问题，不断改善居民生活环境，进一步细化优化综合整治改造工程方案，真正做到“体现民意、突出重点、形成导向、科学规范”。群策群力集中解决了一批群众关心的热点、难点问题，提升城市建设管理水平，得到社会各界的认可。该项目受益群众对项目实施满意度达90%。

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 保障性安居工程及老旧小区改造县级配套资金目标全部完成建设，均达到了绩效目标。

- 老旧小区改造工作在县政府的领导和各部门的共同努力下，取得了一定的成绩，但与广大群众的殷切祈盼还有差距，需要我们进一步解放思想、开拓思路，努力克服资金压力大、改造难等诸多困难，把老旧小区改造工作推上新台阶。下一步的改进措施：

- 进一步完善老旧小区改造规划。科学拟制老旧小区的改造方案，进一步规范改造的基本内容，明确计划步骤、推进措施、责任主体和整治标准、改造目标；科学计划统筹推进老旧小区的改造工作，实施分类评估，根据轻重缓急，因地制宜，分期分批组织实施。

- 进一步加强在建项目的跟踪推进。继续坚持政府主导，多方参与、市场化运作的工作原则，全力推进目前正在实施的老旧小区改造工程。强化协调协作，结合我县文明城市创建的契机，与各相关部门和联点共建单位互相协作、配合，提高行政效能，提升服务水平，共同做好老旧小区的改造工作。

- 进一步积极协作、提请政府和有关部门尽快落实改造后的长效管理。强化舆论宣传，使广大市民积极支持改造工作，自觉爱护公共设施设备，维护好改造后的小区环境和秩序。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- （一）根据项目绩效自评表将项目目标进行量化评价，发现项目实施中的不足。该项目自评指标得分95分。

- （二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

- （三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

- 五、其他需要说明的问题

- 该项目无需要说明的其他问题。