盐池县盐州路沿街围墙、台阶等维修改造工程

2021年绩效自评报告

- 根据盐池县财政局《关于开展2021年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2022〕26号）要求，我局组织相关人员对实施的“盐池县盐州路沿街围墙、台阶等维修改造工程”进行自评总结，现将自评情况报告如下：

- 一、绩效目标批复下达情况

- （一）年初批复下达盐池县盐州路沿街围墙、台阶等维修改造工程资金预算和绩效目标情况

- 1、2021年下达我局盐池县盐州路沿街围墙、台阶等维修改造工程共140万元。

- 2、主要绩效目标：新建透水步道1498.9米，盐州路商户台阶平台854.4平方米，花岗岩台阶845平方米，盐池宾馆文化墙27.6米，公路段北门口北侧挡土墙19米，盐州路文化宣传牌43套，防腐木坐凳12条，护栏101米，雨花石拼花铺装72.7平方米，盐州路城墙基础修缮10.1立方米。通过建设本项目将改善城市道路交通条件，完善基础设施，方便居民出行、改善群众生活环境。

- （二）年度中由县级资金安排下达盐池县盐州路沿街围墙、台阶等维修改造工程资金预算和绩效目标情况

- 根据《自治区财政厅关于下达2021年政府一般债务资金指标的通知（第四批）》宁财（债）指标〔2021〕667号、《盐池县财政局关于下达2021年地方政府新增一般债券资金（第二批）预算指标的通知》（盐财（预）指标〔2021〕457号）、《盐池县审批服务管理局关于批准（盐池县盐州路沿街围墙、台阶等维修改造工程初步设计）的批复》（盐审服管发〔2021〕391号）文件要求，盐池县盐州路沿街围墙、台阶等维修改造工程资金预算安排140万元，全部为财政拨款，盐池县盐州路沿街围墙、台阶等维修改造工程2021年资金已全部到位。内容为(1)透水步道：新建透水步道长1498.9m，宽1.4m(透水混凝土硬化步道1，2m，两侧花岗岩道牙0.12m)。新建透水混凝土硬化步道1798.6㎡；安装700×270x120mm花岗岩道牙1498.9m，安装700×200×120mm花岗岩道牙1498.9m；喷涂保护漆1798.6㎡；安装荧光石20㎡。(2)盐州路商户台阶维修改造：拆除现状台阶868.6m³，垃圾外运868.6m³；新建花岗岩台阶平台854.4㎡，新建花岗岩台阶845㎡。(3)盐池宾馆文化墙：盐池宾馆西侧新建文化墙2座，每座文化墙长13.8m，总长27.6m。(4)公路管理段挡土墙：新建公路段门口北侧挡土墙19m。(5)盐州路文化宣传牌盐州路民族街至广惠街路段，路灯、监控等基座安装文化宣传牌，共43套。（6)防腐木坐凳结合街头绿地、口袋公园等设置防腐木坐凳12条。(7)护栏新建混凝土护栏101米，栏杆高48cm，厚8cm。(8)街角美化：美化改造盐州路与花马池接交叉口东北角，新建雨花石拼花铺装72.7㎡，并设置文化石1块。(9)城墙基础修缮对盐州路两侧城墙基础裸露、破损情况进行修缮改造，砌筑城墙基础10.1m³。

- 二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

- 1、项目资金到位情况分析

- 盐池县盐州路沿街围墙、台阶等维修改造工程预算资金140万元，实际到位资金140万元，资金到位率100%。

- 2、项目资金执行情况分析

- 2021年盐池县盐州路沿街围墙、台阶等维修改造工程预算资金已全部下达，并按资金文件及项目建设要求和进度全部落实到位。2021实际总支出为140万元，无结余资金，资金执行率100%。

- 3、项目资金管理情况分析

- 盐池县盐州路沿街围墙、台阶等维修改造工程专项资金严格按照《中央财政专项补助资金管理办法》、《自治区财政专项补助资金管理办法》及《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的规定进行管理，资金拨付审批程序完整；在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，由项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

- （二）绩效目标完成情况分析

- 1、产出指标完成情况分析

- （1）数量指标：项目完成(1)透水步道：新建透水步道长1498.9m，宽1.4m(透水混凝土硬化步道1，2m，两侧花岗岩道牙0.12m)。新建透水混凝土硬化步道1798.6㎡；安装700×270x120mm花岗岩道牙1498.9m，安装700×200×120mm花岗岩道牙1498.9m；喷涂保护漆1798.6㎡；安装荧光石20㎡。(2)盐州路商户台阶维修改造：拆除现状台阶868.6m³，垃圾外运868.6m³；新建花岗岩台阶平台854.4㎡，新建花岗岩台阶845㎡。(3)盐池宾馆文化墙：盐池宾馆西侧新建文化墙2座，每座文化墙长13.8m，总长27.6m。(4)公路管理段挡土墙：新建公路段门口北侧挡土墙19m。(5)盐州路文化宣传牌盐州路民族街至广惠街路段，路灯、监控等基座安装文化宣传牌，共43套。（6)防腐木坐凳结合街头绿地、口袋公园等设置防腐木坐凳12条。(7)护栏新建混凝土护栏101米，栏杆高48cm，厚8cm。(8)街角美化：美化改造盐州路与花马池接交叉口东北角，新建雨花石拼花铺装72.7㎡，并设置文化石1块。(9)城墙基础修缮对盐州路两侧城墙基础裸露、破损情况进行修缮改造，砌筑城墙基础10.1m³。

- （2）质量指标：项目施工过程中要求严格“按图施工”，按照相关技术规范标准进行施工，确保符合设计及标准的要求。在项目建设过程中，建设单位按照基本建设程序办理各项手续，建设过程中全面履行了质量责任和义务，设计单位、施工单位、监理单位均具有相应资质。设计文件符合工程强制性标准及合同要求，建设过程中质量行为符合要求。

- （3）时效指标：按照2021年度绩效目标制定了项目工作计划，并按照工作计划开展了盐池县盐州路沿街围墙、台阶等维修改造工程工作。项目各项工程安排合理，按照计划进度执行。

- （4）成本指标：根据年度预算计划，分解并制定了相应的月度预算使用计划，严格落实。工程已全部落实，支付依据合规合法，执行情况良好，成本控制有效。

- 2、效益指标完成情况分析

- （1）经济效益：通过沿街围墙、台阶等维修改造能使城市环境得到有效改善，彻底改变城市道路两侧脏、乱、差的现状，为当地经济的发展起到基础性的作用。该项目资金的投入也为提高居民的生活环境，提升城市的品位，树立良好的城市形象，促进经济良性、健康发展起到积极作用。

- （2）社会效益：一个环境优美的生活空间对于形成和谐的人际关系，维护社会安定团结有着十分重要的作用。综合整治的意义除了改善、维持社区秩序，保障居民基本的居住条件，而且还可以协调社区内各方面的关系，化解不平衡、不和谐因素引发的矛盾，营造和谐的人文环境。

- （3）生态效益：实施城市更新行动，对不断满足人命群众日益增长的美好生活需求更具有重要意义。相信居住条件改善了，环境优美了，身心也会愉悦，生态文明建设水平将会自然提升。

- （4）可持续影响：随着城市化进程的不断加快，城市生态环境问题逐渐成为人们关注的焦点。城市面貌作为城市化的重要内容，对于改善城市生态和景观环境、提高人民群众生活质量、促进城市的可持续发展具有重要作用。

- 3、满意度指标完成情况分析

- 我局相关人员对项目实施后的社会满意度进行了各项调查，受益群体对项目实施满意度达到93%，项目实施后的社会效益、经济效益、生态效益显著，达到了项目设定的预期效果。

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 盐池县盐州路沿街围墙、台阶等维修改造工程2021年度目标全部完成实施，均达到了绩效目标。

- 下一步改进措施：

- 严格依照《宁夏回族自治区招标投标管理办法》招标范围的相关要求，进行公开、公平、公正的招投标程序，给予各承包方同等竞争机会，选取具有资质的中标单位开展项目，实行市场化运作，规范政府采购程序，统一管理。

- 加强档案管理，通过对档案资料按照文件类、合同类、施工资料等分类、统一管理，进一步完善管理制度并严格执行。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- （一）根据项目绩效自评表将项目目标进行量化评价，发现项目实施中的不足。该项目自评指标得分93分。

- （二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

- （三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

- 五、其他需要说明的问题

该项目无需要说明的其他问题。