盐池县花马池街人行道改造工程（福州路-昫衍路）

2021年绩效自评报告

- 根据盐池县财政局《关于开展2021年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2022〕26号）要求，我局组织相关人员对实施的“盐池县花马池街人行道改造工程（福州路-昫衍路）”进行自评总结，现将自评情况报告如下：

- 一、绩效目标批复下达情况

- （一）年初批复下达盐池县花马池街人行道改造工程（福州路-昫衍路）资金预算和绩效目标情况

- 1、2021年下达我局盐池县花马池街人行道改造工程（福州路-昫衍路）共400万元。

- 2、主要绩效目标：完成人行道铺筑7227平方米，彩色混凝土路面3390平方米，花岗岩路缘石6071米，花岗岩树框200套，绿化360平方米，广场铺装962平方米，停车场铺装775平方米，改移公交站5座，井室改造133套，商铺台阶维修460米。通过建设本项目将改善城市道路交通条件，完善基础设施，方便居民出行、改善群众生活环境。

- （二）年度中由县级资金安排下达盐池县花马池街人行道改造工程（福州路-昫衍路）资金预算和绩效目标情况

- 根据《自治区财政厅关于下达2021年政府一般债务资金指标的通知（第四批）》宁财（债）指标〔2021〕667号、《盐池县财政局关于下达2021年地方政府新增一般债券资金（第二批）预算指标的通知》（盐财（预）指标〔2021〕457号）、《盐池县审批服务管理局关于批准（盐池县花马池街人行道改造工程（福州路-昫衍路）初步设计）的批复》（盐审服管发〔2021〕342号）文件要求，盐池县花马池街人行道改造工程（福州路-昫衍路）资金预算资金400万元，全部为财政拨款，盐池县花马池街人行道改造工程（福州路-昫衍路）2021年资金已全部到位。内容为1.道路工程本次改造主要为道路两侧人行道的提升改造，拆除原有人行道10617平方米，路缘石3291米。重新铺筑人行道7227平方米，彩色混凝土路面3390平方米，栽设花岗岩路缘石6071米，花岗岩树框200套。2.景观工程包含360平方米绿化；广场铺装962平方米；停车场775平方米；廊架1组；花池座凳52米；健身器械6套；文化墙40米；景观挡墙208米；围树椅5个；花园墙80米等。3.附属工程附属工程包含改移公交站5座；更换垃圾桶40个；井室改造133套；商铺台阶维修460米。

- 二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

- 1、项目资金到位情况分析

- 盐池县花马池街人行道改造工程（福州路-昫衍路）预算资金400万元，实际到位资金400万元，资金到位率100%。

- 2、项目资金执行情况分析

- 2021年盐池县花马池街人行道改造工程（福州路-昫衍路）预算资金已全部下达，并按资金文件及项目建设要求和进度全部落实到位。2021实际总支出为40万元，结余360万元，资金执行率10%。

- 3、项目资金管理情况分析

盐池县花马池街人行道改造工程（福州路-昫衍路）专项资金严格按照《中央财政专项补助资金管理办法》、《自治区财政专项补助资金管理办法》及《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的规定进行管理，资金拨付审批程序完整；在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，由项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

- （二）绩效目标完成情况分析

- 1、产出指标完成情况分析

- （1）数量指标：1.道路工程本次改造主要为道路两侧人行道的提升改造，拆除原有人行道10617平方米，路缘石3291米。重新铺筑人行道7227平方米，彩色混凝土路面3390平方米，栽设花岗岩路缘石6071米，花岗岩树框200套。2.景观工程包含360平方米绿化；广场铺装962平方米；停车场775平方米；廊架1组；花池座凳52米；健身器械6套；文化墙40米；景观挡墙208米；围树椅5个；花园墙80米等。3.附属工程附属工程包含改移公交站5座；更换垃圾桶40个；井室改造133套；商铺台阶维修460米。

- （2）质量指标：项目施工过程中要求严格“按图施工”，按照相关技术规范标准进行施工，确保符合设计及标准的要求。在项目建设过程中，建设单位按照基本建设程序办理各项手续，建设过程中全面履行了质量责任和义务，设计单位、施工单位、监理单位均具有相应资质。设计文件符合工程强制性标准及合同要求，建设过程中质量行为符合要求。

- （3）时效指标：按照2021年度绩效目标制定了项目工作计划并按计划进度实施，工程预计2022年5月1日完工。

- （4）成本指标：根据年度预算计划，分解并制定了相应的月度预算使用计划，严格落实。力求将成本控制在概算投资以内。

- 2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益：通过道路改造能使城市环境得到有效改善，彻底改变城市道路两侧脏、乱、差的现状，为当地经济的发展起到基础性的作用。该项目资金的投入也为提高居民的生活环境，提升城市的品位，树立良好的城市形象，促进经济良性、健康发展起到积极作用。

- （2）社会效益：一个环境优美的生活空间对于形成和谐的人际关系，维护社会安定团结有着十分重要的作用。综合整治的意义除了改善、维持社区秩序，保障居民基本的居住条件，而且还可以协调社区内各方面的关系，化解不平衡、不和谐因素引发的矛盾，营造和谐的人文环境。实施城市更新行动，对不断满足人民群众日益增长的美好生活需求更具有重要意义。通过改造，将破损的巷道和外立面及时修补。相信居住条件改善了，环境优美了，身心也会愉悦，精神文明建设水平将会自然提升。

- （3）生态效益：生态文明建设是党的十八大提出的我国社会主义建设的重要任务，通过道路改造能够创造清洁、舒适、优美的环境，减少和杜绝环境污染，不断提升人民群众的身心健康，促进社会和谐发展。

- （4）可持续影响：随着城市化进程的不断加快，城市生态环境问题逐渐成为人们关注的焦点。城市面貌作为城市化的重要内容，对于改善城市生态和景观环境、提高人民群众生活质量、促进城市的可持续发展具有重要作用。

- 3、满意度指标完成情况分析

我局相关人员对项目实施后的社会满意度进行了各项调查，受益群体对项目实施满意度达到90%，项目实施后的社会效益、经济效益、生态效益显著，达到了项目设定的预期效果。

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 盐池县花马池街人行道改造工程（福州路-昫衍路）2021年度目标全部实施完成，达到了绩效目标。

- 下一步改进措施：

- 严格依照《宁夏回族自治区招标投标管理办法》招标范围的相关要求，进行公开、公平、公正的招投标程序，给予各承包方同等竞争机会，选取具有资质的中标单位开展项目，实行市场化运作，规范政府采购程序，统一管理。

- 加强档案管理，通过对档案资料按照文件类、合同类、施工资料等分类、统一管理，进一步完善管理制度并严格执行。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 一）根据项目绩效自评表将项目目标进行量化评价，发现项目实施中的不足。该项目自评指标得分84分。

- （二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

- （三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

- 五、其他需要说明的问题

该项目无需要说明的其他问题。