宁夏盐池工业园区绿化项目支出绩效自评报告

- 绩效目标批复下达情况

- 宁夏盐池工业园区绿化项目由《盐池县审批服务

管理局关于〈宁夏盐池工业园区绿化项目初步设计〉的批复（盐审服管发〔2022〕78号）》同意建设，项目资金预算1495.02万元，绩效目标为：设计绿化面积为1552.5亩，及土方工程、灌溉工程、水泥砖铺装等内容。

（二）年度中由县级资金安排下达宁夏盐池工业园区绿化项目资金预算1300万元，绩效目标为：完成绿化面积为1552.5亩，及土方工程、灌溉工程、水泥砖铺装等内容。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。该项目预算资金1495.02万元，由《盐池县财政局关于下达2021年地方政府新增一般债券资金（第二批）预算指标的通知（盐财（预）指标〔2021〕457号》下达资金指标1300万元，实际到位1300万元，资金到位率86.93%。

2、项目资金执行情况分析。该项目养护期为三年，项目资金分三年按比例支付，第一年已完成资金支付576.5万元。

3、项目资金管理情况分析。针对本项目资金，我委严格按照内控制度等有关规定的资金管理制度进行管理，资金使用规范，资金的支付有完整的审批程序，经委务会议集体决策、相关领导签字审批、相关财务人员审核无误后予以支付。能够做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计核算准确、账务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标。完成绿化面积1552.5亩。

（2）质量指标。2022年验收成活率为85%，未达到成活率标准，2023、2024年补植补造，直至2024年养护期满后苗木成活率须达到90%。

（3）时效指标。该项目批复建设期限为2022年3月—2022年10月，实际完成时间为2022年5月。

（4）成本指标。项目资金预算1495.02万元，资金分三年按比例支付，第一年已完成资金支付576.5万元。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益。紧紧抓住大规模国土绿化战略，强化工业园区投资环境改造提升，把生态林业建设和经济发展有机结合起来。工业园区是一种随着经济发展而产生的特殊空间类型，是为了在对内对外的经济活动中，实现特定的经济目标，而在特定范围内开辟的，实施特殊的经济政策和特殊的经济管理体质的经济性区域。工业园区的生态环境是社会公众对当地政府投资环境、整体印象、感受与评价，是对园区综合环境的集中反映。通过此次绿化设计，有效提升工业园区的生态体系，极大促进工业园区经济的全面发展。

（2）社会效益。该项目设计将以生态景观建设为主导，打造集生态性、景观性、功能性于一体的天然绿色屏障，最终达到即兼具美化、彩化的作用，又保护和清洁的作用。植物选择根据每个园区现状地形地貌、土质条件，因地制宜、适地适树，以可持续发展为主线，力求达到达到好看、好管、好活的长期景观效果。塑造“现代化、生态化、人性化、科技化”的工业园区新形象。不同的道路上种植品种多样的树木，形成工业园区道路骨架体系，打造“一路一树，一街一景”。把三个区块建设成为空气清新、生态良好、环境优美、人与自然和谐的生态绿色工业园区，实现整个工业园区“园区园林化、道路林荫化、节点景观化、企业花园化”的“四化”发展目标。

（3）生态效益。该项目不仅改善盐池工业园区生态环境，还可以增加规划区的植被覆盖度，而且有效防治土地沙化和水土流失，净化空气、维护生物多样性，具有良好的综合生态效益。

（4）可持续影响。以习近平生态文明建设思想为指导，以践行“绿水青山就是金山银山”为总要求，按照自治区“十四五”国土绿化和湿地保护修复规划和盐池县自然资源局关于报送2022年国土绿化需求部署要求，多途径、多方式增加改造提升工业园区的绿色资源总量，为盐池工业园区可持续发展奠定坚实的生态基础。

3、满意度指标完成情况分析

我委通过实地调研、企业座谈等形式，对项目实施后园区企业满意度进行了调查，调查结果为满意度90%以上。绩效设定分值为100分，经综合评定得分为95.4分，评定为优。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）应用于本单位进行项目管理的自我评价，促进项目优化管理，作为下一年度部门预算编制参考依据；

（二）将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据；

（三）项目主管部门按照财政部门的统一要求信息公，开展社会监督和结果认定工作。

五、其他需要说明的问题

该项目在实施督查过程中，未发现重大问题等其他需要说明的问题。

- 附件：项目支出绩效自评表

宁夏盐池工业园区管理委员会

2023年4月1日