宁夏盐池工业园区智慧园区项目支出绩效 自评报告

- 绩效目标批复下达情况

- 宁夏盐池工业园区智慧园区项目由《中共盐池县

人民政府党组会议纪要（2022年3月28日）》同意建设，项目资金预算1890.54万元，绩效目标为：建设安全基础管理、重大危险源监测、双预防、封闭化管理、环保监测、智慧消防、敏捷应急、招商管理、经济运行分析、智慧党建等12大软件功能模块。同时结合平台需求，建设了物理围栏24500米、各类监控181台、道闸6处及车辆定位终端150台。基本完成了安全风险管控层面基础性、重点性内容建设，有效防范园区安全风险。

（二）年度中由县级资金安排下达宁夏盐池工业园区智慧园区项目资金预算1890.54万元，绩效目标为：建设安全基础管理、重大危险源监测、双预防、封闭化管理、环保监测、智慧消防、敏捷应急、招商管理、经济运行分析、智慧党建等12大软件功能模块。同时结合平台需求，建设了物理围栏24500米、各类监控181台、道闸6处及车辆定位终端150台。基本完成了安全风险管控层面基础性、重点性内容建设，有效防范园区安全风险。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。该项目预算资金1890.54万元，盐池县财政局下达资金指标1890.54万元，实际到位1890.54万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析。该项目服务期为三年，项目资金分三年按比例支付，第一年已完成资金支付1024.11万元。

3、项目资金管理情况分析。针对本项目资金，我委严格按照内控制度等有关规定的资金管理制度进行管理，资金使用规范，资金的支付有完整的审批程序，经委务会议集体决策、相关领导签字审批、相关财务人员审核无误后予以支付。能够做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计核算准确、账务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标。完成软件功能模块12个，物理围栏24500米，各类监控181台，道闸6处，车辆定位终端150台。

（2）质量指标。所有建设内容完成验收合格率为100%。

（3）时效指标。该项目合同约定期限为2022年6月—2022年8月，实际完成时间为2022年8月。

（4）成本指标。项目资金预算1890.54万元，资金分三年按比例支付，第一年已完成资金支付1024.11万元。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益。党的十九大报告指出，“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点、形成新动能”是我国现阶段产业发展具体方向。工业和信息化部也将加大智慧园区经验总结推广和推进智慧园区建设作为深化供给侧结构性改革，培育经济发展新动能的重点任务。

（2）社会效益。建设智慧园区是推动盐池工业园区发展的根本任务。实现园区信息技术设施现代化、公共管理精细化、公共服务便捷化、资源利用绿色化、产业发展智能化，满足新时期、新形势下园区管理服务水平提升特别是转型发展的迫切需求。加快推进盐池工业园区智慧园区建设，有助于进一步丰富和创新园区管理与服务手段，提升园区管理服务效能，助推传统产业提档升级，培育壮大新产业新业态。

（3）生态效益。该项目建设物理围栏24500米，将有效的隔绝园区外界干扰，杜绝人畜对园区内生态的破坏，对园区环境起到积极的作用。

（4）可持续影响。本项目的建设符合国家和省市城市建设的指导思想和原则，从盐池工业园区业务需求出发，需求清晰明确，项目设计合理，操作性强，投资少，易于扩展，符合国家的指示精神。项目建成后，能够提高盐池工业园区的管理能力，维护国家安全和社会稳定，促进经济社会全面、协调、可持续发展，具有积极的可持续影响效益。

3、满意度指标完成情况分析

我委通过实地调研、企业座谈等形式，对项目实施后园区企业满意度进行了调查，调查结果为满意度90%以上。绩效设定分值为100分，经综合评定得分为95分，评定为优。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）应用于本单位进行项目管理的自我评价，促进项目优化管理，作为下一年度部门预算编制参考依据；

（二）将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据；

（三）项目主管部门按照财政部门的统一要求信息公，主动开展社会监督和结果认定工作。

五、其他需要说明的问题

- 该项目在实施督查过程中，未发现重大问题等其他需要说明的问题。

- 附件：项目支出绩效自评表

宁夏盐池工业园区管理委员会

- 2023年4月1日