2022年度冯记沟乡农田水利基本建设项目绩效自评报告

- 一、绩效目标批复下达情况

根据盐池县财政局盐财（农）〔2022〕261号文件精神，下达我乡2021年农田水利基本建设资金39.78万元。主要用于支付冯记沟乡农田水利基本建设工程费，因地制宜，突出重点，加快农田水利基础设施与改造，加大水资源综合利用、生态环境治理和高效节水抗旱力度。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、资金到位情况分析。农田水利基本建设费用年初预算安排 39.78万元，2022年资金到位39.78万元，资金到位率100%。

2、资金执行情况。冯记沟乡针对农田水利基本建设区域的实际情况，实施秋深翻、杂草清理、环境整治等各种措施，着力在农业节水高效，农民大幅增收，农村环境优美上下功夫，持续提升农业综合生产能力，为建设美丽乡村奠定基础。由项目建设区域所在村配合负责实施，由乡政府派验收组实施验收核查并上报，资金支出39.78万元，结余0万元，资金执行率100%。

3、资金管理情况。严格执行财经纪律，组织验收组进行自验，并将验收结果函告相关单位，进行县级验收，验收合格后申请资金。在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，费用分管领导和财务人员分别审核签字，主要领导最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。农田秋深翻1.3万亩，田间道路整修20公里，田间主干道维修3公里，沿线环境卫生整治8个行政村。

(2)质量指标。完成预期的工作目标。

(3)时效指标。在2022年12月1日前完成资金支付

(4)成本指标。农田秋深翻2.28万元，田间道路整修2万元，田间主干道维修1.5万元，沿线环境卫生整治15万元。

2、效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。农田建设使耕地地力得到提升，进一步夯实产业发展基础。

(2)社会效益。提升粮食综合生产能力。

(3)生态效益。种植业、农业生产可持续发展。

(4)可持续影响。农业生产条件提高。

3、满意度指标完成情况分析。

群众对2021年冯记沟乡农田水利基本建设补助满意度为95%以上，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022年我乡2021年冯记沟乡农田水利基本建设补助到了预期效果。下一步针对针对农田水利基本建设区域的实际情况，实施秋深翻、杂草清理、环境整治等各种措施，着力在农业节水高效，农民大幅增收，

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分95分。

（二）按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况进行公开。

五、其他需要说明的问题

无