盐池县花海巷道路及人行道提升改造项目
 绩效自评报告

县财政局：

为进一步贯彻《盐池县全面实施预算绩效管理的实施方案

（盐党办发〔2019〕75 号），推进落实我单位绩效主体责任，

根据《盐池县财政局关于 2022 年部门项目支出绩效自评的通

知》（盐财发〔2023〕27 号）文件精神，我局组织相关人员对

实施的“盐池县花海巷道路及人行道提升改造项目”进行自评

总结，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达盐池县花海巷道路及人行道提升改造

项目资金预算和绩效目标情况

2022 年下达我单位盐池县花海巷道路及人行道提升改造

项目资金共 120 万元,为一般债券资金。

主要绩效目标：根据<盐池县审批服务管理局关于批准《盐

池县花海巷小区整合项目初步设计》的批复>（盐审服管发

[2022]171 号），盐池县花海巷小区整合项目总投资 345.17 万

元。该项目计划 2022 年 5 月开工，2022 年 10 月竣工，对沿花

海巷两侧对林苑小区，农业局家属楼，经贸局家属楼、农牧局

家属楼、农检小区及芙蓉园东区共 6 个小区进行整合改造。通

1

过整合改造，加强城市基础设施建设，强化城市市容环境、社

会秩序、服务质量等方面的建设和管理，不断提高城市的文明

程度和市民素质，从而塑造现代的城市文明形象。

（二）年度中由一般债券资金下达盐池县花海巷道路及人

行道提升改造项目资金预算和绩效目标情况

根据盐财（预）指标〔2021〕457 号下达盐池县花海巷道

路及人行道提升改造项目资金 120 万元。主要绩效目标对沿花

海巷两侧对林苑小区，农业局家属楼，经贸局家属楼、农牧局

家属楼、农检小区及芙蓉园东区共 6 个小区进行整合改造。通

过整合改造，加强城市基础设施建设，强化城市市容环境、社

会秩序、服务质量等方面的建设和管理，不断提高城市的文明

程度和市民素质，从而塑造现代的城市文明形象。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2022 年盐池县花海巷道路及人行道提升改造项目批复下

达资金 120 万元，实际到位资金 120 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析

2022 年盐池县花海巷道路及人行道提升改造项目资金已

落实到位，2022 年实际总支出为 120 万元，无结余资金，资金

2

执行率 100%。

3、项目资金管理情况分析

2022 年盐池县花海巷道路及人行道提升改造项目补助资

金严格按照《自治区财政专项补助资金管理办法》及《盐池县

住房和城乡建设局内部控制制度汇编》等的规定进行管理，严

格执行各项制度规范，全部按照合同要求付款，资金拨付审批

程序完整。会计核算和账务处理符合相关要求，保证资金的合

理使用，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况。

（二）绩效目标分析完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：整合改造小区数 6 个。

（2）质量指标：项目验收合格率 100%。

（3）时效指标：该项目已于 2022 年 10 月底完成项目建设。

（4）成本指标：该项目将成本控制在批复概算投资 345.17

万元。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益：通过道路改造能使城市环境得到有效改

善，彻底改变城市道路两侧脏、乱、差的现状，为当地经济的

发展起到基础性的作用。该项目资金的投入也为提高居民的生

活环境，提升城市的品位，树立良好的城市形象，促进经济良

3

性、健康发展起到积极作用。

（2）社会效益：一个环境优美的生活空间对于形成和谐的

人际关系，维护社会安定团结有着十分重要的作用。综合整治

的意义除了改善、维持社区秩序，保障居民基本的居住条件，

而且还可以协调社区内各方面的关系，化解不平衡、不和谐因

素引发的矛盾，营造和谐的人文环境。实施城市更新行动，对

不断满足人民群众日益增长的美好生活需求更具有重要意义。

通过改造，将破损的巷道和外立面及时修补。相信居住条件改

善了，环境优美了，身心也会愉悦，精神文明建设水平将会自

然提升。

（3）生态效益：生态文明建设是党的十八大提出的我国社

会主义建设的重要任务，通过道路改造能够创造清洁、舒适、

优美的环境，减少和杜绝环境污染，不断提升人民群众的身心

健康，促进社会和谐发展。

（4）可持续影响：随着城市化进程的不断加快，城市生态

环境问题逐渐成为人们关注的焦点。城市面貌作为城市化的重

要内容，对于改善城市生态和景观环境、提高人民群众生活质

量、促进城市的可持续发展具有重要作用。

3、满意度指标完成情况分析

我局相关人员对项目实施后的社会满意度进行了各项调

4

查，受益群体对项目实施满意度达到 98%，项目实施后的社会

效益、经济效益、生态效益显著，达到了项目设定的预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年度盐池县花海巷道路及人行道提升改造项目已完

成年度建设目标，均达到了绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）根据项目绩效自评表将项目目标进行量化评价，发

现项目实施中的不足。该项目自评指标得分 95 分。

（二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效

自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和

经费支持的重要依据。

（三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效

评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

该项目无需要说明的其他问题。

附件：部门项目支出绩效自评表

盐池县住房和城乡建设局

2023 年 3 月 31 日

5

迅捷PDF转换器