附件：

盐池县2019年水利项目建设情况汇总表

| 序号 | 项目名称 | 开工日期 | 批复工期 | 施工单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐池县施天池小流域综合治理项目 | 2019/4/3 | 365天 | 宁夏新建设水利水电工程有限公司 宁夏晧顺建设有限公司 |
| 2 | 盐池县张平庄小流域综合治理项目 | 2019/4/1 | 365天 | 宁夏经纬缘景观建设工程有限公司 |
| 3 | 沙崾岘鸦儿沟等村1.22万亩高标准农田建设项目 | 2019/9/25 | 365天 | 宁夏盐池振兴水利开发工程有限公司 宁夏中康建设集团有限公司 中民汇联实业有限公司 宁夏晧顺建设有限公司 |
| 4 | 盐池县红山沟二期（西沟）治理工程 | 2019/4/4 | 4个月 | 宁夏中康建设集团有限公司 宁夏盐池振兴水利开发工程有限公司 宁夏上泽龙水利水电工程有限公司 |
| 5 | 盐池县德胜墩水资源综合利用工程 | 2019/7/10 | 6个月 | 宁夏隆盛建设工程有限公司 宁夏振盐水务工程有限公司 宁夏建工集团有限公司 宁夏盐池振兴水利开发工程有限公司 北京慧图科技股份有限公司 |
| 6 | 盐池县人饮工程黑山墩蓄水池等供水设施安全防护安全监控监测工程 | 2019/3/10 | 60天 | 北京慧图科技股份有限公司司 |
| 7 | 2019年盐池县杨儿庄等村农村饮水安全巩固提升改造工程 | 2019/9/20 | 90天 | 宁夏盐池振兴水利开发工程有限公司 |
| 8 | 盐池县马儿庄片区控制及计量设施试点工程 | 2019/9/30 | 180天 | 北京慧图科技股份有限公司 宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 |
| 9 | 盐池县城西滩二分支高效节水灌溉项目泵站改造工程 | 2019/3/5 | 50天 | 宁夏盐池振兴水利开发工程有限公司 |