盐池县2024年农田水利基本建设实施方案

为深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真落实中央农村工作会议及自治区第十三次党代会部署要求，深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，现根据自治区农建指挥部《关于深入开展秋冬农田水利基本建设的通知》（宁农建指发〔2024〕2号）精神，扎实推进农田水利基本建设，大力发展现代高效节水农业，深入推进土壤普查工作，提升耕地质量，补齐农业短板，夯实农业基础，结合我县实际，制定本方案。

一、重点工程

（一）扎实推进高标准农田建设任务。始终把高标准农田建设作为农田水利基本建设的主战场，扎实推进王乐井乡王吾岔村、郑家堡村，大水坑镇柳条井村，麻黄山乡管记掌村及脱贫攻坚节水改造等6个项目4.02万亩，配套完善农田基础设施，提升农业综合生产能力和防灾减灾能力，筑牢粮食生产安全屏障。

1．盐池县2023年王乐井乡王吾岔村和官滩村现代高效节水农业项目，改造提升灌溉面积0.7845万亩；（实施单位：农业农村局）

2．盐池县2023年王乐井乡郑家堡村现代高效节水农业项目，改造提升灌溉面积0.3314万亩；（实施单位：农业农村局）

3．盐池县2024年大水坑镇柳条井村高标准农田建设项目，新增高标准农田面积0.9057万亩；（实施单位：农业农村局）

4．盐池县2024年麻黄山乡管记掌村高标准农田建设项目，新增高标准农田面积1.3816万亩；（实施单位：农业农村局）

5．盐池县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接—节水改造项目，改造灌溉面积0.3857万亩；（实施单位：农业农村局）

6．2023年盐池县冯记沟乡雨强村土地整治补充耕地项目，新增耕地面积0.2284万亩。（实施单位：自然资源局）

（二）加速发展高效节水农业工程。借力“三个百万亩”高效节水农业发展先行区，在原有农田配套设施的基础上，实施冯记沟乡汪水塘村、惠安堡镇大坝村和狼布掌村3个现代高效节水农业项目1.27万亩，新建甘洼山调蓄设施水库150万立方米，促进农业现代化高质量发展。

1．盐池县2024年冯记沟乡汪水塘村宋新庄现代高效节水农业项目，发展现代高效节水农业面积0.3263万亩；（实施单位：农业农村局）

2．盐池县2024年惠安堡镇大坝村现代高效节水农业项目，发展现代高效节水农业面积0.396万亩；（实施单位：农业农村局）

3．盐池县2024年惠安堡镇狼布掌村现代高效节水农业项目发展现代高效节水农业面积0.5484万亩；（实施单位：农业农村局）

4．盐环定扬水灌区盐池县甘洼山调蓄设施工程，调蓄水池设计总容积为150万立方米。（实施单位：水务局）

（三）巩固提升水土流失治理水平。将骨干沟道综合整治同防洪、排涝、绿化美化乡村环境相结合，采取封山抚育、疏沟筑坝治水、推坡平地等措施，实现“山、水、田、林、路、草”综合治理，治理水土流失面积50.49平方公里，有效减少水土流失。

1．盐池县郝记山小流域水土流失综合治理项目，新增治理水土流失面积20.55平方公里；（实施单位：水务局）

2．盐池县王新庄小流域综合治理项目，新增治理水土流失面积19.958平方公里；（实施单位：水务局）

3．盐池县2024年度坡耕地水土流失综合治理项目 ，新增治理水土流失面积9.98平方公里。（实施单位：水务局）

（四）全面推进秋冬农田水利基本建设。大力开展平田整地、残膜回收、农田环境整治、整理村庄、修路植树等措施，增施有机肥2.28万亩，整修农田道路178.08公里，国土绿化12.38万亩，改造农村厕所300户，建设美丽村庄2个，残膜回收面积3.2万亩，回收率达90%以上，全面开展沉砂池、蓄水池清淤及杂草野树清理和农田环境整治。（实施单位：住建局、自然资源局、林业和草原局、农业农村局、各乡镇）

（五）持续做好土壤普查工作。扎实开展盐池县第三次全国土壤普查，外业调查采样通过省级验收，内业检测基本完成，11月底开展自验，土壤普查成果编制正在有序推进，年底前完成土壤普查成果报告及图件。

（六）全面加强工程运行管护。按照“谁受益、谁管护、谁使用、谁管护”原则，全面推行“支部+合作社+农户”和“支部+公司+农户”的管护模式，严格落实工程管护主体、管护责任和管护措施，同时，发挥村级组织、承包经营者的管护主体责任，引导农户、家庭农场直接参与高标准农田建设管护，做到建设一片，发挥效益一片。

二、进度安排

（一）9月上旬，召开秋冬农田水利基本建设启动会。

（二）9月上旬至11月下旬，全面开展秋冬农田水利基本建设，完成各项目标任务。

（三）11月下旬至12月上旬，完善项目档案资料。

三、资金投入

全县农田水利基本建设投入382.5万元，其中：花马池镇26万元，大水坑镇78.5万元，惠安堡镇81.5万元，高沙窝镇9万元，王乐井乡83.5万元，青山乡9万元，冯记沟乡28.5万元，麻黄山乡66.5万元。资金来源为县财政资金。

四、保障措施

坚持把农田水利基本建设作为促进农业稳定发展、农民持续增收的重点工作来抓。坚持用项目支撑农田水利基本建设，因地制宜建立健全管护机制，引导受益农户、农民合作社投入农田水利工程建设。充分运用各类新闻媒体多渠道多形式宣传农田水利建设好经验、好做法，确保宣传有声势、有力度、有实效。

附件：盐池县2024年农田水利基本建设任务及补助标准计划表

附件

盐池县2024年农田水利基本建设任务及补助标准计划表

工程名称	单位	单价

（元）	完成
工程量	投资
（万元）	花马池镇	大水坑镇	惠安堡镇	高沙窝镇	王乐井乡	青山乡	冯记沟乡	麻黄山乡	备注
完成
工程量	投资
(万元)	完成
工程量	投资
(万元)	完成
工程量	投资
(万元)	完成
工程量	投资
(万元)	完成
工程量	投资
(万元)	完成
工程量	投资
(万元)	完成
工程量	投资
(万元)	完成
工程量	投资
(万元)
合 计
382.50
26.00
78.50
81.50
9.00
83.50
9.00
28.50
66.50
整修农渠路	公里	1000	100	10	30	3
30	3
20	2
20	2
维修主干道路	公里	5000	23	12	2	1	7	4	5	3
3	2
3	2	3	2
新建主干道路	公里	20000
秋深翻	灌区深翻	亩	20	23000	46	3000	6
15000	30
5000	10
旱地深翻	亩	20	115000	230	2000	4	35000	70	16000	32	2000	4	30000	60
30000	60
旋耕	亩	18
修整梯田	亩	100
灌区防洪沟渠
维修整治	公里
农田环境整治
40
5
5
5
5
5
5
5
5
沉砂池、蓄水池清淤及杂草野树清理	座

（万方）
45
7
9
5
4
20
注：1.各实施项目要留存建设前、中、后对比照片及验收资料；2.农渠路整修要求填坑、刮平、清理杂草，适当铺设砂砾石；3.农田环境整治要求区域内应干尽干。