盐池县2025年国土绿化工作实施方案

为深入推进生态文明建设，全面落实林长制工作要求，根据自治区黄河“几字弯”攻坚战任务安排，坚持生态优先、绿色发展，以推进全县林业和草原治理体系、治理能力现代化为目标，以落实林草重点任务、实施重大工程为抓手，以适地适树、林到水到，多元化投入、精细化实施、规范化管护为原则和要求，持续完善“一圈两带三区多点”生态建设布局，坚决筑牢宁夏东部生态安全屏障，结合我县实际，制定本方案。

一、目标任务及建设内容

2025年，自治区下达我县黄河“几字弯”任务面积18.05万亩，其中中幼林抚育2.3万亩、退化林修复6.6万亩、退化草原修复8万亩，乔灌草综合治理0.1万亩、灌草综合治理1.05万亩。我县计划完成国土绿化任务18.65万亩，具体分配如下：

（一）县级自主实施项目

1．联防联治示范工程。实施联防联治综合提升0.4万亩，其中：宁蒙边界花马池镇沙边子村0.2万亩（含义务植树0.1万亩）、宁陕边界青山乡牛记圈村0.2万亩。宁蒙边界由林业和草原局组织实施，宁陕边界由青山乡组织实施。

2．村庄绿化（以地换林）建设工程。实施村庄绿化（以地换林）0.2万亩，其中：花马池镇100亩、高沙窝镇170亩、惠安堡镇500亩、冯记沟乡330亩、青山乡300亩、麻黄山乡600亩。所属乡镇负责组织实施，资能中心负责协调落实资金，林业和草原局负责项目验收，根据验收结果，成活率达到85%（含85%）以上的，按5:5比例分两年兑付资金。

（二）三北工程林草湿荒一体化保护修复项目

3．中幼林抚育工程。实施中幼林抚育2.3万亩（灌木2万亩、乔木0.3万亩），其中：花马池镇灌木0.3万亩、乔木0.05万亩，高沙窝镇灌木0.3万亩、乔木0.05万亩，惠安堡镇灌木0.3万亩、乔木0.05万亩，大水坑镇灌木0.3万亩、乔木0.05万亩，王乐井乡灌木0.3万亩、乔木0.03万亩，冯记沟乡灌木0.2万亩、乔木0.03万亩，青山乡灌木0.2万亩、乔木0.02万亩，麻黄山乡灌木0.1万亩、乔木0.02万亩。所属乡镇负责组织实施，林业和草原局负责验收，根据验收结果，一次性兑付资金。

4．退化林分修复工程。实施退化林分修复6.6万亩，其中：花马池镇1.1万亩、高沙窝镇0.85万亩、惠安堡镇1.1万亩、大水坑镇1.1万亩、王乐井乡0.6万亩、冯记沟乡0.6万亩、青山乡0.75万亩、麻黄山乡0.5万亩。所属乡镇负责落实地块，林业和草原局负责组织实施，根据验收结果，成活率达到85%（含85%）以上的，按7:3比例分两年兑付资金。

5．退化草原修复工程。实施退化草原修复8.0万亩（中度6.1万亩、轻度1.9万亩），其中：花马池镇中度1.5万亩、轻度0.5万亩，高沙窝镇中度0.6万亩、轻度0.4万亩，惠安堡镇中度1.8万亩、轻度0.2万亩，大水坑镇轻度0.5万亩，王乐井乡中度0.7万亩、轻度0.3万亩，冯记沟乡0.5万亩，青山乡0.5万亩，麻黄山乡0.5万亩。所属乡镇负责落实地块，林业和草原局负责组织实施，根据验收结果，成活率达到85%（含85%）以上的，按7:3比例分两年兑付资金。

（三）吴忠市库布齐沙漠—毛乌素沙地沙化土地综合治理盐池县项目

6．乔灌草综合治理工程。实施青山乡雷记沟流域乔灌草综合治理0.1万亩。青山乡负责落实地块，林业和草原局负责组织实施，根据验收结果，成活率达到85%（含85%）以上的，按5:5比例分两年兑付资金。

7．灌草综合治理工程。实施灌草综合治理1.05万亩，其中：花马池镇0.2万亩、高沙窝镇0.2万亩、惠安堡镇0.1万亩、大水坑镇0.1万亩、王乐井乡0.3万亩、冯记沟乡0.1万亩、青山乡0.05万亩。所属乡镇负责落实地块，林业和草原局负责组织实施，根据验收结果，成活率达到85%（含85%）以上的，按5:5比例分两年兑付资金。

二、技术要求

项目位置和作业设计等必须符合国家相关政策和“三北”工程有关要求，按时上图并经区、市林业和草原局审核通过后实施，不符合国家及自治区相关政策和标准的不予验收。

（一）造林绿化方面。

1．苗木规格。阔叶乔木：刺槐、榆树、白蜡、丝绵木等胸径均为4cm、截杆2.4m，沙枣地径3cm、截杆1.8—2.0m，盐松地径3cm、截杆1.2—1.5m，山杏、山桃地径3cm、分支点≥80cm，红梅杏地径3cm、分支点≥80cm。针叶乔木：樟子松，苗高1.5—1.8m，冠幅≥50cm，层间距≤25cm。苗木要求规格一致，主干挺直，分支整齐，株冠端正无断枝，根系带土球，无病虫害。灌木：丁香、金银木、连翘等5—8分支、单支粗度0.3—0.5cm，花棒、杨柴、沙棘、长柄扁桃、柠条、梭梭，地径≥0.5cm、高度≥0.5m，为一年生苗。村庄绿化（以地换林）桃、李、杏、酸枣等地径≥3cm。根系要求大根切口平滑整齐，皮层无损伤，须根较多，苗木无病虫害。具体以作业设计要求为准。

2．种植密度。根据树种和规格确定不同的栽植密度，机关义务植树为3×3m，村庄绿化（以地换林）为3×5m或4×4m，村道绿化两侧控制在2行以内，树种密度具体以作业设计要求为准。

所选树种、灌草种以自治区审（认）定的林木良种或主要乡土种子为主，科学开展国土绿化。

3．抚育措施。乔木林：采取浇水、修枝、旋耕、涂红刷白等方式进行。灌木林：采取隔带平茬、施肥等方式进行。

（二）草原修复方面。

1．草种配置及播量。项目所选牧草种子主要为禾本科、豆科，配比原则上为禾本科∶豆科=7∶3，人工穴播混合播种量为1.1千克/亩，人工撒播、草方格+人工撒播混合播种量为2.2千克/亩。

2．修复模式。根据项目区立地现状、退化程度、修复资金等情况，设计自然修复、人工撒播、草方格+人工撒播等修复模式。

三、投资估算及资金筹措

全县国土绿化任务18.65万亩，概算投资10273.5万元，其中：中央及自治区专项资金8653.5万元，县级配套资金920万元，社会投资700万元。

四、保障措施

各部门、各乡镇要从建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区大局出发，充分认识我县林草植被依然脆弱、生态环境质量总体不高的实际，强化责任落实、科学谋划规划、精心组织实施，切实增强生态建设紧迫感和责任感，充分调动各方积极性和主动性，形成上下联动、部门协同、齐抓共管的工作格局。项目实施完成后，由林业和草原局组织实施的，要及时向乡镇开展移交工作，由各乡镇组织实施的，各乡镇要及时建立管护台账，全部纳入管护内容，确保生态建设成效。

本方案自2025年3月31日起施行，有效期至2026年12月31日。

附件：盐池县2025年国土绿化工作任务及概算投资一览表

| 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐池县2025年国土绿化工作任务及概算投资一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位：亩、万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区域 | 面积 | 项目分类 |  |  |  |  |  |  |  | 概算投资 | 备注 |
|  |  | 县级自主实施项目 |  |  | 三北工程林草湿荒 一体化保护修复项目 |  |  | 吴忠市库布齐沙漠-毛乌素 沙地沙化土地综合治理 盐池县项目 |  |  |  |
|  |  | 义务植树 | 联防联治 | 村庄绿化 | 中幼林抚育 | 退化林修复 | 退化草原修复 | 乔灌草 综合治理 | 灌草 综合治理 |  |  |
| 合计 | 186500 | 1000 | 3000 | 2000 | 23000 | 66000 | 80000 | 1000 | 10500 | 10273.50 |  |
| 花马池镇 | 38600 | 1000 | 1000 | 100 | 3500 | 11000 | 20000 |  | 2000 | 1934.50 |  |
| 高沙窝镇 | 24170 |  |  | 170 | 3500 | 8500 | 10000 |  | 2000 | 1314.50 |  |
| 惠安堡镇 | 36000 |  |  | 500 | 3500 | 11000 | 20000 |  | 1000 | 1516.00 |  |
| 大水坑镇 | 20500 |  |  |  | 3500 | 11000 | 5000 |  | 1000 | 1002.00 |  |
| 王乐井乡 | 22300 |  |  |  | 3300 | 6000 | 10000 |  | 3000 | 1397.50 |  |
| 冯记沟乡 | 14630 |  |  | 330 | 2300 | 6000 | 5000 |  | 1000 | 872.00 |  |
| 青 山 乡 | 18500 |  | 2000 | 300 | 2200 | 7500 | 5000 | 1000 | 500 | 1576.50 |  |
| 麻黄山乡 | 11800 |  |  | 600 | 1200 | 5000 | 5000 |  |  | 610.50 |  |
| 前期工作：作业道、防火通道、假植坑、第三方服务等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.00 |  |
| 各项目补助标准：义务植树200元/亩、联防联治3000元/亩、村庄绿化3500元/亩、中幼林抚育（灌木300元/亩，乔木400元/亩）、退化林修复（灌木520元/亩）、退化草原修复（中度205元/亩、轻度100元/亩）、乔灌草综合治理1760元/亩、灌草综合治理2700元/亩。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |