

盐审服管发〔2024〕194号


盐池县审批服务管理局关于长庆油田分公司

第三采油厂2024年产能建设工程
（盐池区域）水土保持方案审批
准予行政许可决定书
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第三采油厂油田产能建设项目组：
你单位《关于申请审批<长庆油田分公司第三采油厂2024年产能建设工程（盐池区域）水土保持方案报告书>的请示》（采三产建安防字〔2024〕38号）收悉。盐池县水务局组织专家对《长庆油田分公司第三采油厂2024年产能建设工程（盐池区域）水土保持方案报告书》进行了技术审查，并提出审查意见（见附件）。经研究，我局基本同意该水土保持方案申请，决定准予行政许可。 

一、项目概况

长庆油田分公司第三采油厂2024年产能建设工程（盐池区域）位于盐池县青山乡和大水坑镇，属新建项目。盐池县资源能源开发协调服务领导小组办公室以〔2023〕2号、〔2023〕5号等9个会议纪要同意本项目用地计划及开工建设。本项目建设内容为：建设井场29座（新建井场15座、扩建井场14座），共新建集输管线55.90km，井场道路1.5km。项目由井场区、道路区和管线工程区3个防治分区组成。项目建设占地总面积为39.38hm2，其中永久占地面积15.57hm2，临时占地面积23.81hm2。建设期开挖土石方总量16.33万m³，填方总量16.33万m3，挖填平衡。工程总投资7465.44万元，其中土建工程投资5670.82万元。项目已于2024年2月开工，计划2024年8月完工，总工期为6个月。
二、项目建设总体要求

（一）基本同意主体工程水土保持分析与评价。

（二）同意水土流失防治目标执行北方风沙区一级标准。
（三）基本同意本阶段确定的水土流失防治责任范围为39.38hm²。

（四）基本同意水土流失防治分区和分区防治措施。项目区地处生态脆弱区，工程建设应优化施工组织和工艺，减少地表扰动和植被损坏，加强预防、治理措施。

（五）基本同意水土保持投资估算编制依据、方法和成果。本项目水土保持总投资为239.13万元，其中主体已列投资46.35万元，新增工程措施投资48.58万元，植物措施投资10.37万元，临时措施投资2.57万元，独立费用86.06万元，基本预备费5.82万元，水土保持补偿费39.38万元。
（六）基本同意水土保持方案实施进度安排。

（七）基本同意水土保持监测时段和方法。
三、你单位在项目建设中应重点做好以下工作

（一）按照批复的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织和管理工作，切实落实水土保持“三同时”制度。

（二）严格按方案要求落实各项水土保持措施。各类施工活动要严格控制在用地范围内，尤其是施工机械进出施工场地时，要安排有序，禁止随意占压、扰动和破坏地表植被。在工程施工中应加强对施工单位管理，合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，及时布设临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

（三）切实做好水土保持监测工作，并按规定向盐池县水务局提交监测实施方案、季度报表及总结报告。
（四）将水土保持工作管理机构负责人、联系人和落实的水土保持监测单位报盐池县水务局，并定期报告水土保持方案的实施情况，接受地方水行政主管部门的监督检查。

（五）本项目地点、规模如发生重大变化，应及时补充或修改水土保持方案，报我局审批。水土保持方案实施过程中，水土保持措施如需作出重大变更的，必须报我局批准。 
四、自主开展水土保持设施验收工作

你单位要严格按照《关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）的规定，在生产建设项目投产使用前及时组织开展水土保持设施验收，严格执行验收、公示、报备程序。

附件：《长庆油田分公司第三采油厂2024年产能建设工程（盐池区域）水土保持方案报告书技术审查意见》  

盐池县审批服务管理局 

2024年6月14日

（此件公开发布）

抄送：水务局。
盐池县审批服务管理局            2024年6月14日印发
附件

[image: image1.png]KA A2 w55 i) 2024 Ay AL TR
CHRIRHG) K LIRFE RIS BEA I

K @A B =R 2004 F AR TR (GhiK
O AT RS AR RFRTE . 0 R
FRARA T MLAAELL (2023) 25, (2023) 5 5% 9
AL RLERRATE AN RRF THE. THRRHY 29
BG4 15 B, 3747 14 ), 374 i & 55.90km,
H 3 # B 1.5km.

T & ST B 39.38hm2, 5 A A & 15.57hm?, B &
3 23.81hm?, FH ERKDH ARG, RRMFELE HAE
1633 7 m®, 7 ¥ & 16.33 77 m’, #HF . TA2 %43 7465.44
TG, b L TARB K 5670.82 F 7. FHEF 2024 2 AF
T, iR 204 %8 A%RT, BIHAGAMA.

TEH MR AB RPN SEXDATEFTEIAE
X, #?ﬁéﬁiﬁft, 55 FHRAE 2735mm, FFHRAR
2.5m/s; S ERMENED £ : HOHOKA DT R IMM, 3
gmﬁgy*;‘gﬁtmummmm‘ ey
alomﬂirrﬁ/; b Jﬁﬁ( ERRBRRAS YUY HFSPRSER
ﬂ?ﬁiﬁ%;ﬁ_ SER R AR L RAEAHERE, B¥FLRA
% % 1000t/km? - a.

I CPEARSPEA LRI E) AXAR, H0EAS
BT 202045412 AERBFT (KRMEALA R =R
2024 & AR TR (BAKE) ALEHFRBES) OUF
MA R BRFER. Spe WA TE R WA E HE
FAR S A R T SR A0 F = R R RO E





[image: image2.png]0, 7 REEEAEF R RA AN RERSRE RS,
SWALT ERE (BEHE o

GSaR&RERLETRERABRIM, FRT HEER
BT URE WM TANR. TRBRAME, FREREL
ATHFEREPAENLR, 2HH. Hb5FF, BRUTH
EER:

—. EETRAERIFHITSITN

(=) AEhIR®IE, #RTEEHHHFNER.

() BAREMTME G4, LEFFHRBIIE S H ik
S0 AT 5

(=) R 2B b R AL R ) R A 6 A0
o

= kEREAREEE

R A AT S R B A L P 36 FEE I 2 39.38hm?
KEFETR
EALAATMEHE . RS R %, 2T, HE#
ok 5 R T AR 39.38hm?2, T i AT HE A IR K B 4674t
GEERMAN A LR AN EER R, FATRRRALEX
B i 0 B K

M. kEREmE R

FI& A LT A BB IAT LAY K — Rk, ERFRLT
AT WA Y AL AR 85%. IRAMK LI
080, i 1B % 87%. MM E 03%, HIEFEF 2%,

e X R R AT R

(=) BAEALEAG BRI HHFHR, Ei KT

BIBR 3AMHENK.





[image: image3.png](2) EARBA AL MR REBAR.
R SRR R

EARREG AR, BN
) HHR
TRHM: MRS 481hm?, HHIEE 145hm?,
HrH i W 438hm?, 4 0.43hm2,
B e B A % 2150 .
(2) #BR
TR HAE#E 0.98hm?,
Wt 4 i: A 1800m®.
3) FLAIRKR
TR £ 2236hm?,
MY FH 22.36hm?,
it B2 & 12760 m,

£ REREHE AR
FIRA LR TR S
I\ KRR
RRFEA LRI WM B, WA R F ., ATHEER
R RERE  BRWE LR AW AW BT %, B
WA ERHBABIH, EUNEARAYERIRR,
oo KRR GRE
RIRACLRFEF RS RE I RURES % EARE
X RALREMFEBH 23913 F T, EREFIRK 4635




[image: image4.png]TG, Hi TR MM 48.58 770, M4 B 1037 7
7, Wsn4 A 2.57 770, #IRA 86.06 7 T, EATE
# 582 76, ALRE4EH 3938 7 o

o KEREERE T

AR BACERIE RN ALRIEH LA, TEA
Bt R ALRATEARE M.

ARAFERRLRRT £F—RTEA LR BARE
. EXRAEMEXRAE, A, bEFRRTERALT.






